- Приложение  № 2

- к решению Мглинского районного

- Совета народных депутатов

- от «12» декабря   2013года  №4-603

Приложение №3 к долгосрочной районной  целевой программе «Социальное развитие села» (2012 – 2015 годы)

МЕРОПРИЯТИЯ

по развитию культурно-досуговой деятельности в сельской местности

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, тыс. руб. В том числе по годам (указывается срок реализации, предусмотренный программой) |  |  |  |  | Местонахождение клуба, Источники финансирования | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |  |  |
| 1. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, газификация учреждений клубного типа (в том числе изготовление проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы) | 8/4640 | 2/560 | - | 2/1800 | 2/1000 | шт/тыс.м2 | Отдел по строительству, архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи, районный отдел культуры, сельские администрации | Решение основных целей и задач программы |
|  |  |  | 1. н.п.Новые Чещуйки 2.н.п.Вельжичи | - | 1.н.п. Быковка 2. н.п.Луговец | 1. н.п.Дивовка 2. н.п. Великая Дуброва | Местонахождение клуба |  |  |
|  |  | 80 | 20 | - | 20 | 40 | Районный бюджет |  |  |
|  |  | 4400 | 1400 | - | 1500 | 1500 | Прочие источники |  |  |
|  |  | 4480 | 1420 | - | 1520 | 1540 | ВСЕГО |  |  |