План

мероприятий («дорожная карта») по капитальному ремонту, реконструкции и поэтапному выведению зданий и помещений общеобразовательных учреждений, не имеющих теплых туалетов и пищеблоков, из эксплуатации на 2018-2020 годы.

- Обоснование необходимости реализации « дорожной карты»

Настоящий План мероприятий («дорожная карта») разработан в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, санитарно- эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 и определяет перечень основных проблем, связанных со строительством теплых санитарно-гигиенических помещений в образовательных учреждениях Мглинского района.

Неблагоприятным является прогрессирующий рост хронических форм патологии у детей во всех возрастных группах, что подтверждается данными официальной статистики. Так, за последние 4 года показатель впервые выявленной заболеваемости мочеполовой системы у детей до 14 лет вырос на 16,3 %, у подростков 15-17 лет – на 75,4 %.

Строительство санузлов в образовательных учреждениях Мглинского района является актуальным мероприятием для развития и укрепления материально-технической базы образовательных учреждений, поэтому его реализацию целесообразно продолжить в 2018-2020 годах.

Решение существующих проблем необходимо осуществлять с учетом  особенностей развития системы образования и потребностей социума. Реализация Плана мероприятий («дорожная карта»)  предполагает согласованность действий различных структур: местных органов власти и  системы образования на областном и районном уровнях.

В настоящее время на территории муниципального образования  Мглинский район  функционирует 17 общеобразовательных учреждений, из них в  12 образовательных учреждениях отсутствуют тёплые туалеты:

МБОУ «Мглинская СОШ №1», МБОУ «Высокская СОШ», МБОУ «Симонтовская СОШ», МБОУ «Новоромановская СОШ», МБОУ «Соколовская СОШ», МБОУ «Молодьковская СОШ», МБОУ «Осколковская  СОШ», МБОУ «Шумаровская СОШ»,МБОУ «Краснокосаровская СОШ», МБОУ «Новочешуйковская ООШ», МБОУ «Староромановская ООШ», МБОУ «Цинковская ООШ ».

Современная ситуация требует более глубокого и структурированного подхода к проблемам сбережения здоровья учащихся образовательных учреждений.

Цели и задачи «дорожной карты»

Целями и задачами реализации  «дорожной карты» являются:

- гарантирование каждому ребенку необходимых и достаточных условий целенаправленного полноценного здоровьесбережения;                                                     - иметь в каждом образовательном учреждении тёплые туалеты в соответствии с требованиями СанПиН.

План мероприятий будет реализовываться поэтапно в период с 2018 по 2020 годы.

Ресурсное обеспечение «дорожной карты»

Общий объём финансирования «дорожной карты» на 2018-2020 годы производится за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов. Средства бюджетов, направляемые на реализацию мероприятий «дорожной карты», подлежат ежегодному уточнению после их принятия на очередной финансовый год.

Ожидаемые результаты реализации Плана мероприятий

( « дорожной карты»)

Реализация Плана мероприятий (« дорожной карты»)  позволит:

-последовательно осуществлять строительство и ремонт во всех образовательных учреждениях тёплых туалетов;

- аккумулировать финансовые средства и рационально их использовать;

- улучшить состояние здоровья детей.

План

мероприятий («дорожная карта»)

| №п/п | Наименование образовательной организации | Устраняемый недостаток | Дата планируемого ремонта или реконструкции | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МБОУ « Мглинская СОШ №1» | Оборудование теплого туалета | 2018 год | средства федерального, областного и местного бюджетов |
| 2. | МБОУ «Новоромановская СОШ» | Оборудование теплого туалета | 2019 год | средства федерального, областного и местного бюджетов |
| 3. | МБОУ « Соколовская СОШ» | Оборудование теплого туалета | 2020 год | средства федерального, областного и местного бюджетов |
| 4. | МБОУ « Симонтовская СОШ» | Оборудование теплого туалета | 2020 год | средства федерального, областного и местного бюджетов |