РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МГЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2019 г.  № 191

г. Мглин

О внесении изменений в муниципальную программу Мглинского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории  Мглинского городского поселения»

В соответствии с решением Совета народных депутатов города Мглина от 28.03.2019 г. № 3/167 «О внесении изменений в решение от 18.12.2018 г. № 3/160 «О бюджете муниципального образования «Мглинское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021  годов», постановлением администрации Мглинского района от 30.10.2017 г. № 725 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мглинского городского поселения» (с изменениями внесенными постановлением администрации Мглинского района от 31.10.2018 года № 603), постановлением администрации Мглинского района от 31.10.2018 года № 605 «Об утверждении перечня муниципальных программ (подпрограмм) Мглинского городского поселения, подлежащих разработке и реализации структурными подразделениями администрации Мглинского района на 2019 и последующие годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Мглинского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории  Мглинского городского поселения» утвержденную постановлением администрации Мглинского района от 25.12.2018 года № 780 согласно приложениям №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Мглинского района www.mgladm.ru в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района Казеко А.Н.

Глава администрации района                                          А.А.Пущиенко

Исп. Подоляко М.Н.                                            Направить: 1. В дело

тел. 2-14-88                                                                                2. Казеко А.Н.

3. Отдел по жилищным вопросам

4. Финансовый отдел

5. Отдел экономики

6. Отдел по строительству

Согласовано:

| Заместитель главы администрации района Заместитель главы администрации района Начальник отдела экономики Начальник правового отдела Начальник отдела по жилищным вопросам | Л.И. Казеко А.Н. Казеко С.И. Грибахо Н.А. Грибов Ю.В. Рыжакова |
| --- | --- |

Приложение 1

к постановлению администрации Мглинского района                                                                                                                                                                                                            от _______________ 2019 г. № _______

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу Мглинского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории  Мглинского городского поселения» утвержденную постановлением администрации Мглинского района от 25.12.2018 года № 780

1. В Паспорте муниципальной программы Мглинского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории  Мглинского городского поселения»:

1.1. Позицию «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«2019 - 2024 годы»

1.2. Позицию «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 5 180 392,03 рублей, в том числе:

на 2019 год – 3 762 879,03 рублей;

на 2020 год – 757 329 рублей;

на 2021 год – 660 184 рублей.

в том числе средства бюджета Мглинского городского поселения -                                          2 728 569,00 рублей, из них:

на 2019 год – 711 056 рублей;

на 2020 год – 757 329 рублей;

на 2021 год – 660 184 рублей.»

1.3. Позицию «Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Реализация Программы позволит повысить комфортность проживания и отдыха населения Мглинского городского поселения, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, увеличить посещаемость общественных территорий, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых  территорий и наиболее посещаемых общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Количество благоустраиваемых дворовых территорий:

- 2019 год – 0 шт.;

- 2020 год – 1 шт.;

- 2021 год – 7 шт.;

- 2022 год – 7 шт.;

- 2023 год – 3 шт.;

- 2024 год – 2 шт.

Увеличение доли благоустраиваемых дворовых  территорий от общего количества дворовых территорий:

- 2019 год – 0 %;

- 2020 год – 5 %;

- 2021 год – 40 %

- 2022 год – 75 %;

- 2023 год – 90 %;

- 2024 год – 100 %.

Увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустраиваемыми дворовыми территориями в общей численности населения, проживающего в многоквартирном жилом фонде:

- 2019 год – 0 %;

- 2020 год – 35,1 %;

- 2021 год – 59,2 %;

- 2022 год – 83,1 %;

- 2023 год – 94,2 %;

- 2024 год – 100 %.

Количество благоустраиваемых общественных  территорий:

- 2019 год – 2 шт. («Благоустройство территории возле памятника Ленина на пл. Советской в г. Мглине Брянской области», «Благоустройство территории прилегающей к скверу на пл. Советской в г.Мглине Брянской области»);

- 2020 год – 1 шт. («Устройство фонтана на пл. Советской в г. Мглине Брянской области»);

- 2021 год – 1 шт («Благоустройство территории парка расположенного в           г. Мглине Брянской области»).

Площадь благоустраиваемых общественных  территорий:

- 2019 год – 0,65 га.;

- 2020 год – 0,04 га.;

- 2021 год – 6,4 га.

Увеличение доли площади благоустраиваемых общественных  территорий  по отношению к общей площади общественных  территорий, нуждающихся в благоустройстве

- 2019 год – 44,74 %;

- 2020 год – 44,82 %;

- 2021 год – 100 %.»

2. В Разделе 1 «Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в Мглинском городском поселении.»:

2.1. абзац 21 изложить в следующей редакции:

«2019 год – 0 шт.; 2020 год – 1 шт.; 2021 год – 8 шт.; 2022 год – 15 шт.; 2023 год – 18 шт.; 2024 год – 20 шт.»

2.2. абзац 23 изложить в следующей редакции:

«2019 год – 2 шт.; 2020 год – 3 шт.; 2021 год – 4 шт.»

3. Раздел 3 «Сроки реализации муниципальной программы.» изложить в следующей редакции:

«Реализация муниципальной программы осуществляется в  2019 - 2024 годах.»

4. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«Реализация муниципальной программы осуществляется за счёт средств поступивших из:

- бюджета Мглинского городского поселения;

- поступлений из федерального бюджета;

- поступлений из областного бюджета;

- безвозмездных поступлений от заинтересованных лиц, предусмотренных на софинансирование муниципальной программы.

Размер безвозмездных поступлений от заинтересованных лиц, предусмотренных на софинансирование муниципальной программы, составляет не менее 5 процентов, но не более 50 процентов от объема средств подлежащих направлению на софинансирование мероприятий из дополнительного перечня работ по благоустройству.

При софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г.               № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 5 180 392,03 рублей, в том числе:

на 2019 год – 3 762 879,03 рублей;

на 2020 год – 757 329 рублей;

на 2021 год – 660 184 рублей.

в том числе средства бюджета Мглинского городского поселения -                                          2 728 569,00 рублей, из них:

на 2019 год – 711 056 рублей;

на 2020 год – 757 329 рублей;

на 2021 год – 660 184 рублей.»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлено в приложении 9 к муниципальной программе.

5. Раздел 6. «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм и их значениях» дополнить следующими абзацами:

«Решением общественной муниципальной комиссии возможно исключение из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения.

Решением общественной муниципальной комиссии возможно исключение из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой.

Необходимо проведение мероприятий по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы Мглинского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Мглинского городского поселения» является не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.»

6. Приложение 1 к муниципальной программе Мглинского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории  Мглинского городского поселения» изложить в новой редакции.

7. В приложении 2 к муниципальной программе Мглинского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории  Мглинского городского поселения» слова «2021» заменить словами «2024».

8. Приложения  3, 4, 8, 9, 10, 12 к муниципальной программе Мглинского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории  Мглинского городского поселения» изложить в новой редакции.

Приложение № 2

к постановлению администрации Мглинского района от «___»___________2019 года № ______

Приложение № 1

к муниципальной программе Мглинского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории  Мглинского городского поселения»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, применяемых для оценки достижения цели и решения задач муниципальной программы

| № п.п. | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Целевые значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Два года, предшествующие отчетному году |  | 2017 год отчетный год | 2018 год соответствующий (текущий) год | 2019 год первый год планового периода | 2020 год второй год планового периода | 2021 год третий год планового периода |  |  | 2022 год четвертый год планового периода | 2023 год пятый год планового периода |  | 2024 год шестой год планового периода |  |  |
|  |  |  | 2015 год факт | 2016 год факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель муниципальной программы: совершенствование системы комплексного благоустройства на территории Мглинского городского поселения и создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования населением Мглинского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача муниципальной программы: повышение уровня благоустройства дворовых территорий Мглинского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустраиваемых дворовых территорий | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |  | 7 |  |  | 3 |  |  | 2 |
| 2. | Увеличение доли благоустраиваемых дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 |  | 75 |  |  | 90 |  |  | 100 |
| 3. | Увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями в общей численности населения, проживающего в многоквартирном жилом фонде | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,1 | 59,2 |  | 83,1 |  |  | 94,2 |  |  | 100 |
|  | Задача муниципальной программы: повышение уровня благоустройства общественных территорий Мглинского городского поселения; повышение уровня заинтересованности граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории Мглинского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество благоустраиваемых общественных территорий | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 5. | Площадь благоустраиваемых общественных территорий | Га. | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,65 | 0,04 | 6,4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 6. | Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | 0 | 0 | 0 | 12,41 | 44,74 | 44,82 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |

Методика расчета значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Мглинского городского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Мглинского городского поселения»

Показатели, характеризующие оценку текущего состояния благоустройства дворовых и общественных территорий Мглинского городского поселения приведены в таблице 1.

Ряд показателей требует расчета, который приводится ниже.

2. Увеличение доли благоустроенных дворовых  территорий от общего количества дворовых территорий рассчитывается по следующей методике расчета:

Dbdt= (Kbdt / Kdt) x 100, где:

Dbdt - доля благоустроенных дворовых  территорий от общего количества дворовых территорий (%);

Kbdt – количество благоустроенных дворовых  территорий (шт.);

Kdt – общее количество дворовых  территорий (шт.).

3. Увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями в общей численности населения, проживающего в многоквартирном жилом фонде, рассчитывается по следующей методике расчета:

Dnbdt= (Knbdt / Kmkd) x 100, где:

Dnbdt - доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями в общей численности населения проживающего, в многоквартирном жилом фонде (%);

Knbdt – численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями (чел.);

Kmkd – общая численность населения, проживающего в многоквартирном жилом фонде (чел.).

6. Увеличение доли площади благоустроенных общественных  территорий  по отношению к общей площади общественных  территорий, нуждающихся в благоустройстве, рассчитывается по следующей методике расчета:

Dpbot= (Sbot / Sot) x 100, где:

Dpbot - доля площади благоустроенных общественных  территорий  по отношению к общей площади общественных  территорий, нуждающихся в благоустройстве (%);

Sbot – площадь благоустроенных общественных  территорий Мглинского городского поселения (га.);

Sot – общая площадь общественных  территорий Мглинского городского поселения, нуждающихся в благоустройстве (га.).

Приложение № 3

к постановлению администрации Мглинского района от «___»___________2019 года № ______

Приложение 3

к муниципальной программе Мглинского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории  Мглинского городского поселения»

Адресный перечень

дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы

| № п/п | Адрес дворовой территории | Перечень мероприятий |
| --- | --- | --- |
|  | г.Мглин, микрорайон им. А.Ващенко дом 2 (в него входят дома с 1 по 6 дом) | Ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн; ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд; замена бордюрного камня, устройство ограждения детской игровой площадки. |
|  | г.Мглин, улица Ленина, дом 1 | Ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн; ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд; замена бордюрного камня. |
|  | г.Мглин, улица Ленина дом 2 (в него входят дома 2 и 4) | Ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн; ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд; замена бордюрного камня. |
|  | г.Мглин, улица Ленина, дом 9 | Ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн; ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд; замена бордюрного камня. |
|  | г.Мглин, улица Ленина, дом 30 | Ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн; ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд; замена бордюрного камня. |
|  | г.Мглин, улица Кирова, дом 1 | Ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн; ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд; замена бордюрного камня. |
|  | г.Мглин, улица Кирова, дом 11 | Ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн; ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд; замена бордюрного камня. |
|  | г.Мглин, 3-й пер. Первомайский дом 1А | Ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн; ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд; замена бордюрного камня. |
|  | г.Мглин, улица Буденного, дом 127А | Ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн; ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд; замена бордюрного камня. |
|  | г.Мглин, улица Октябрьская, дом 3 | Ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн; ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд; замена бордюрного камня. |
|  | г.Мглин, улица 27 Партсъезда, дом 1 | Ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн; ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд; замена бордюрного камня. |
|  | г.Мглин, 2-й пер. Первомайский дом 2 (в него входят дома 2, 2А) | Ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн; ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд; замена бордюрного камня. |
|  | г.Мглин, улица Комсомольская дом 19А (в него входят дома 19А, 17А и 2-й пер. Первомайский дом 16) | Ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн; ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд; замена бордюрного камня. |
|  | г.Мглин, улица Ворошилова, дом 39 | Ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн; ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд; замена бордюрного камня. |
|  | г.Мглин, улица Первомайская дом 5 (в него входят дом 5 и 2-й пер. Первомайский дом 1А) | Ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн; ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд; замена бордюрного камня. |
|  | г.Мглин, улица Комсомольская дом 5 (в него входят дом 5 и 2-й пер. Первомайский дом 7, 10) | Ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн; ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд; замена бордюрного камня. |
|  | г.Мглин, 2-й пер. Первомайский дом 4 | Ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн; ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд; замена бордюрного камня. |
|  | г.Мглин, улица Комсомольская дом 1 (дома 1, 3 и улица Первомайская, дом 7) | Ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн; ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд; замена бордюрного камня. |
|  | г.Мглин, улица Ленина, дом 48 | Ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн; ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд; замена бордюрного камня. |
|  | г.Мглин, улица Свердлова, дом 58 | Ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн; ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд; замена бордюрного камня. |

Приложение № 4

к постановлению администрации Мглинского района от «___»___________2019 года № ______

Приложение 4

к муниципальной программе Мглинского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории  Мглинского городского поселения»

Адресный перечень

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству

в рамках муниципальной программы

| № п/п | Наименование общественной территории | Перечень мероприятий | Целевой показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед.изм. | Количество |
| 1. | Благоустройство территории возле памятника Ленина на пл. Советской в г. Мглине Брянской области | Устройство покрытий из тротуарной плитки, установка архитектурных форм | га. | 0,01 |
| 2. | Благоустройство территории прилегающей к скверу на пл. Советской в г.Мглине Брянской области | Устройство покрытий из тротуарной плитки, установка парковых скамей и лавочек, установка архитектурных форм | га. | 0,64 |
| 3. | Устройство фонтана на пл. Советской в г. Мглине Брянской области | Устройство фонтана | га. | 0,04 |
| 4. | Благоустройство территории парка расположенного в г. Мглине Брянской области | Устройство пешеходных дорожек, устройство освещения, установка парковых скамей и лавочек, установка архитектурных форм, устройство игровых и спортивных площадок, озеленение территории | га. | 6,4 |

Приложение № 5

к постановлению администрации Мглинского района от «___»___________2019 года № ______

Приложение № 8

к муниципальной программе Мглинского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории  Мглинского городского поселения»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации (2019г.) | Планируемое значение показателя по годам реализации (2020г.) | Планируемое значение показателя по годам реализации (2021г.) | Планируемое значение показателя по годам реализации (2022г.) | Планируемое значение показателя по годам реализации (2023г.) | Планируемое значение показателя по годам реализации (2024г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет Мглинского городского поселения | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Мглинского городского поселения | 1 217 513,00 | 0 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | Единиц | 20 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 |
| 2. | Повышение уровня благоустройства общественных территорий Мглинского городского поселения | 911 056,00 | 3 057,82303 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | Единиц | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 7

к постановлению администрации Мглинского района от «___»___________2019 года № ______

Приложение № 10

к муниципальной программе Мглинского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории  Мглинского городского поселения»

Адресный перечень

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами

местного самоуправления

| № п/п | Наименование (адрес, место расположения) территории | Собственник | Перечень мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Приложение № 8

к постановлению администрации Мглинского района от «___»___________2019 года № ______

Приложение № 12

к муниципальной программе Мглинского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории  Мглинского городского поселения»

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием на территории Мглинского городского поселения

1. Общие положения

1.1.  Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием на территории Мглинского городского поселения (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств, поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству и (или) от их представителей (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходование, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан, организаций в выполнении указанных работ.

1.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющих социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации.

1.3. Под формой финансового участия понимается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

2. Порядок финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц

2.1. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий установлена в размере не менее пяти процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ.

2.2. Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально.

2.3. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на специальный счет, открытый уполномоченным учреждением (организацией) для учета средств заинтересованных лиц, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на вышеуказанный счет, иные расчетно-платежные документы, подтверждающие факт финансового участия заинтересованных лиц.

2.4. Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий не предусмотрено.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. На территории Мглинского городского поселения уполномоченным учреждением (организацией) по аккумулированию и расходованию средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, определена Управляющая компания – Мглинское МУП ЖКХ.

3.2. Уполномоченное учреждение (организация) открывает счет для перечисления средств заинтересованных лиц в российских кредитных организациях, величина собственных средств которых составляет не менее двадцати миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

3.3. Уполномоченное учреждение (организация) заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ, в которых указывается территория благоустройства, реквизиты счета для перечисления средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, порядок расходования и возврата указанных средств, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях, определенных соглашением, права, обязанности и ответственность сторон соглашения, условия и порядок контроля заинтересованными лицами за операциями с указанными средствами.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами на реализацию мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанных в дизайн-проекте,  и составляет не менее пять процентов от общей стоимости  работ в рамках дополнительного перечня.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами,  может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории в течение тридцати дней с момента подписания соглашения с уполномоченным учреждением (организацией).

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в выше установленный срок, заявка такого многоквартирного дома, в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории, выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы Мглинского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Мглинского городского поселения» (далее – Программа), подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой.

3.4. Уполномоченное учреждение (организация) обеспечивает учет денежных средств, поступающих на счет для перечисления средств заинтересованных лиц в разрезе многоквартирных домов и дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

3.5. Уполномоченное учреждение (организация) ежемесячно:

- обеспечивает опубликование данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, на официальном сайте администрации Мглинского района в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет»;

- направляет данные о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес муниципальной общественной комиссии.

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется на оплату дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории, в рамках утвержденных дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий в соответствии с условиями заключенных соглашений с заинтересованными лицами.  С этой целью уполномоченное учреждение (организация) заключает соглашение с администрацией Мглинского района, являющейся ответственным исполнителем мероприятий Программы, и перечисляет собранные средства на лицевой счет № 04273203290, открытый администрацией Мглинского района в УФК по Брянской области, как прочие безвозмездные поступления на реализацию мероприятий по формированию городской среды в части софинансирования дополнительного перечня работ в разрезе многоквартирных домов. Поступающие средства носят строго целевой характер.

3.7. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования администрации Мглинского района, как главного распорядителя бюджетных средств, с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов в части реализации мероприятий по формированию современной городской среды.

3.8. Администрация Мглинского района выступает как заказчик, готовит конкурсную документацию и проводит конкурсные процедуры по выбору подрядчика для каждой благоустраиваемой дворовой территории.

3.9. Администрация Мглинского района обеспечивает раздельный учет средств субсидии областного бюджета, средств бюджета муниципального образования Мглинское городское поселение и средств заинтересованных лиц в разрезе многоквартирных домов и дворовых территорий при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий,  включенных в Программу.

3.10. Администрация Мглинского района в срок до 1 ноября текущего финансового года осуществляет возврат средств уполномоченному учреждению (организации) по реквизитам, указанным в соглашении, на счет для перечисления средств заинтересованных лиц, в следующих случаях:

- экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по вине подрядной организации;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.11. Уполномоченное учреждение (организация), в свою очередь, обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств, неиспользованных в отчетном финансовом году, заинтересованным лицам в течение десяти дней с момента поступления их на счет для перечисления средств заинтересованных лиц, по реквизитам, указанным в заключенных соглашениях с заинтересованными лицами.

4. Контроль за соблюдением условий Порядка

4.1. Администрация Мглинского района и муниципальная общественная комиссия осуществляют контроль за своевременным отражением поступления денежных средств заинтересованных лиц, опубликованием данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которые подлежат благоустройству, на официальном сайте администрации Мглинского района в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет».

4.2. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которые подлежат благоустройству, осуществляется администрацией Мглинского района и Финансовым отделом администрации Мглинского района в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Контроль за своевременным и в полном объеме возвратом неиспользованного остатка аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц уполномоченному учреждению (организации) и заинтересованным лицам осуществляет администрация Мглинского района.