ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МГЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________________ № ____

г. Мглин

О внесении изменений в муниципальную программу Мглинского городского поселения «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Мглинского городского поселения»

В соответствии с решением Совета народных депутатов города Мглина от __.12.2019 г. № ____ «О бюджете Мглинского городского поселения Мглинского муниципального района Брянской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022  годов», постановлениями администрации Мглинского района от 30.10.2017 г. № 725 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мглинского городского поселения» (с изменениями внесенными постановлением администрации Мглинского района от 31.10.2018 года № 603), от 31.10.2018 года № 605 «Об утверждении перечня муниципальных программ (подпрограмм) Мглинского городского поселения, подлежащих разработке и реализации структурными подразделениями администрации Мглинского района на 2019 и последующие годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Мглинского городского поселения «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Мглинского городского поселения» утвержденную постановлением администрации Мглинского района от 22.02.2019 года № 110 согласно приложениям №1, №2, №3, №4, №5, №6.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Мглинского района www.mgladm.ru в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района Казеко Л.И.

И.о. главы администрации района                                          А.В. Полоник

Исп. Подоляко М.Н.                                            Направить: 1. В дело

тел. 2-14-88                                                                                2. Отдел по жилищным вопросам

3. Финансовый отдел

4. Отдел экономики

5. Отдел по строительству

Согласовано:

| Заместитель главы администрации района Начальник отдела экономики Начальник правового отдела Начальник отдела по жилищным вопросам | Л.И. Казеко С.И. Грибахо Н.А. Грибов Ю.В. Рыжакова |
| --- | --- |

Приложение 1

к постановлению администрации Мглинского района                                                                                                                                                                                                            от _______________ 2019 г. № _______

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу Мглинского городского поселения «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Мглинского городского поселения» утвержденную постановлением администрации Мглинского района от 22.02.2019 года № 110

1. В Паспорте муниципальной программы Мглинского городского поселения «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Мглинского городского поселения»:

1.1. Позицию «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств на реализацию муниципальной программы составляет                    4 716 648,88 рублей, в том числе:

2019 год – 0,00 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 4 716 648,88 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

в том числе средства бюджета Мглинского городского поселения – 1 036 794,82 рублей, из них:

2019 год – 0,00 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 1 036 794,82 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.»

2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«Мероприятия муниципальной программы реализуются за счет средств собственников жилья, бюджета  Мглинского городского поселения и иных источников.

Общий объем средств на реализацию муниципальной программы составляет                    4 716 648,88 рублей, в том числе:

2019 год – 0,00 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 4 716 648,88 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

в том числе средства бюджета Мглинского городского поселения –                               1 036 794,82 рублей, из них:

2019 год – 0,00 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 1 036 794,82 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

- 2024 год – 0,00 рублей.»

3. Приложения  №1, №2, №3, №4, №5, №6 к муниципальной программе Мглинского городского поселения «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Мглинского городского поселения» изложить в новой редакции.

Приложение № 2

к постановлению администрации Мглинского района от «___»___________2019 года № ______

Приложение №1

к муниципальной программе Мглинского городского поселения «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Мглинского городского поселения»

Cведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,
и их значениях

| № п.п. | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Целевые значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Два года, предшествующие отчетному году |  |  | 2017 год отчетный год | 2018 год соответствующий (текущий) год | 2019 год первый год планового периода | 2020 год второй год планового периода | 2021 год третий год планового периода | 2022 год третий год планового периода | 2023 год третий год планового периода | 2024 год третий год планового периода |
|  |  |  | 2015 год факт | 2016 год факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы: Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы: Предоставление жилых помещений переселяемым гражданам; Возмещение за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого помещения и убытки, причиняемые изъятием имущества для муниципальных нужд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2. | Площадь переселяемых помещений | кв.м. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12,2 | 0 | 0 | 98,43 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к постановлению администрации Мглинского района от «___»___________2019 года № ______

Приложение №4

к муниципальной программе Мглинского городского поселения «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Мглинского городского поселения»

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым 
до 1 января 2017 года, по способам переселения

| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств |  |  |  |  | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | в том числе: |  |  |  | Всего: |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  | Договор о развитии застроенной территории | Переселение в свободный жилищный фонд |  |  |  | Строительство домов |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: |  |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  | в домах, введенных в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  |  | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв.м | кв.м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 110,63 | 65,3 | 53,1 | 2005019,36 | 0 | 12,2 | 45,33 | 96,00 | 2711629,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,00 | 2711629,52 | 0 | 0 |
| 1 | Всего по этапу 2019 года | 12,2 | 12,2 | 0 | 0 | 0 | 12,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по МО Мглинское городское поселение | 12,2 | 12,2 | 0 | 0 | 0 | 12,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Всего по этапу 2021 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по МО Мглинское городское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Всего по этапу 2022 года | 98,43 | 53,1 | 53,1 | 2005019,36 | 0 | 0 | 45,33 | 96,00 | 2711629,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,00 | 2711629,52 | 0 | 0 |
|  | Итого по МО Мглинское городское поселение | 98,43 | 53,1 | 53,1 | 2005019,36 | 0 | 0 | 45,33 | 96,00 | 2711629,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,00 | 2711629,52 | 0 | 0 |

Приложение № 5

к постановлению администрации Мглинского района от «___»___________2019 года № ______

Приложение №5

к муниципальной программе Мглинского городского поселения «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Мглинского городского поселения»

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым 
до 1 января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств |  |  | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе: |  |  | Всего: | в том числе: |  | Всего: | в том числе: |  |
|  |  |  |  | Собственность граждан | Муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестор а по договору о развитии застроенной территории) |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 9 | 7 | 3 | 4 | 110,63 | 53,1 | 57,53 | 4 716 648,88 | 3642687,57 | 37166,49 | 1036794,82 | 460663,58 | 0 | 460663,58 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Всего по этапу 2019 года | 1 | 1 | 0 | 1 | 12,2 | 0 | 12,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460663,58 | 0 | 460663,58 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по МО Мглинское городское поселение | 1 | 1 | 0 | 1 | 12,2 | 0 | 12,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460663,58 | 0 | 460663,58 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Всего по этапу 2022 года | 8 | 6 | 3 | 3 | 98,43 | 53,1 | 45,33 | 4 716 648,88 | 3642687,57 | 37166,49 | 1036794,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по МО Мглинское городское поселение | 8 | 6 | 3 | 3 | 98,43 | 53,1 | 45,33 | 4 716 648,88 | 3642687,57 | 37166,49 | 1036794,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 6

к постановлению администрации Мглинского района от «___»___________2019 года № ______

Приложение №6

к муниципальной программе Мглинского городского поселения «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Мглинского городского поселения»

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым 
до 1 января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь |  |  |  |  |  |  |  | Количество переселяемых жителей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел | чел | чел | чел | чел | чел | чел | чел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 12,2 |  |  | 98,37 |  |  |  | 110, 63 | 1 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |
| 1.1 | Всего по этапу 2019 года | 12,2 |  |  |  |  |  |  | 12,2 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Итого по МО Мглинское городское поселение | 12,2 |  |  |  |  |  |  | 12,2 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.2 | Всего по этапу 2022 года |  |  |  | 98,37 |  |  |  | 98,37 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |
|  | Итого по МО Мглинское городское поселение |  |  |  | 98,37 |  |  |  | 98,37 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |