# Информация

### по результатам контрольного мероприятия

**«Проверка целевого и эффективного использования средств субсидий, предоставленных в 2019 году бюджетам муниципальных районов (городских округов) на укрепление материально-технической базы учреждений культуры Брянской области в рамках реализации мероприятия «Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области» (совместное с Контрольно-счетной палатой Брянской области)**

### на объекте: МБУ «Мглинская межпоселенческая централизованная клубная система»

**1. Основание для проведения контрольного мероприятия:**пункт 2.1.2. плана работы Контрольно-счетной палаты Мглинского района на 2020 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Брянской области от 30 декабря 2019 года № 55

**2. Предмет контрольного мероприятия:** использование бюджетных средств, выделенных на укрепление материально-технической базыМглинского межпоселенческого центрального дома культуры – головного учреждения МБУ «Мглинская межпоселенческая централизованная клубная система».

**3. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.**

В соответствии с постановлением Правительства Брянской области   
от 27.05.2019 № 223-п «Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2019 году бюджетам муниципальных районов (городских округов) на укрепление материально-технической базы учреждений культуры Брянской области» бюджету муниципального образования «Мглинский район» распределен объем субсидии на укрепление материально-технической базы Мглинского межпоселенческого центрального дома культуры – головного учреждения МБУ «Мглинская межпоселенческая централизованная клубная система» в сумме 2 000,0 тыс. рублей.

Условия предоставления субсидии определены соглашением   
о предоставлении субсидии из областного бюджета Брянской области бюджету муниципального образования «Мглинский район», заключенным между департаментом культуры Брянской области и администрацией Мглинского района от 13.06.2019 № 341 (далее – Соглашение). Предметом Соглашения является предоставление субсидии из областного бюджета на частичную оплату расходов на укрепление материально-технической базы Мглинского межпоселенческого центрального дома культуры – головного учреждения   
МБУ «Мглинская межпоселенческая централизованная клубная система».

В соответствии с Соглашением общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования «Мглинский район» на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2019 году 2 105,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета –  
105,3 тыс. рублей, уровень софинансирования средствами областного бюджета составляет 95,0 процентов, значение показателя результативности *«Доля зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве зданий учреждений культуры»* определено   
на уровне 95,0 процентов.

Предоставление субсидии осуществлялось в соответствии с перечнем мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Мглинского района», утвержденной администрацией Мглинского района от 29.12.2018 № 841.

Таким образом, проверкой сделан вывод о соблюдении муниципальным образованием «Мглинский район» условий, определенных соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета Брянской области бюджету муниципального образования «Мглинский район», заключенным между департаментом культуры Брянской области и администрацией Мглинского района от 13.06.2019 № 341.

В целях реализации мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений культуры Брянской области между отделом культуры администрации Мглинского района и МБУ «Мглинская межпоселенческая централизованная клубная система» заключено соглашение   
о предоставлении субсидии на иные цели от 25.06.2019 года без номера на сумму   
2 105,3 тыс. рублей (далее – Соглашение от 25.06.2019 года).

Проверкой соблюдения условий заключенных контракта и договора   
в части сроков выполнения работ и оплаты за выполненные работы по капитальному ремонту здания РМБУК «СМКДО» нарушений не установлено.

По результатам проведенного электронного аукциона контракт заключен с подрядчиком, предложившим наименьшую цену 1 684,2 тыс. рублей   
(ИП Савелькин А.Ю.).

За счет экономии средств, сложившейся по итогам проведения электронного аукциона, Учреждением в рамках пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, определяющего возможность осуществления закупки муниципальным учреждением культуры у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей, заключен с ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» договор подряда от 22.11.2019 № 054 на сумму 421,1 тыс. рублей, предметом которого является выполнение капитального ремонта фойе.

Проверкой полноты и своевременности размещения информации о закупках товаров, работ, услуг в единой информационной системе в сфере закупок нарушений не установлено.

Сметная документация на выполнение работ по ремонту кровли и капитальному ремонту фойе Мглинского межпоселенческого центрального Дома культуры разработана: подрядными организациями ООО «Данила-Мастер» и ООО «СтройАльянс».

1. В рамках исполнения муниципального контракта от 09.09.2019 № 0127200000219004878 на сумму 1 684,2 тыс. рублей подрядной организацией ИП Савелькин А.Ю. предъявлены акты о приемке выполненных работ от 23.09.2019 № 1 на сумму 1 617,8 тыс. рублей и № 2 на сумму 66,4 тыс. рублей (с учетом договорного индекса **0,823761**).

Пунктом 2.1.1 контракта от 09.09.2019 № 0127200000219004878 предусмотрено, что *«подрядчик обязан осуществить выполнение работ   
в соответствии со сметой (Размещенной в ЕИС)».*

Проверкой установлено, что изменения в сметную документацию не вносились, дополнительные соглашения к контракту, уточняющие виды и объемы работ, подлежащих выполнению на объекте, не заключались.

1. В рамках исполнения договора от 22.11.2019 № 054 на сумму 421,1 тыс. рублей по капитальному ремонту фойе подрядной организацией ООО «СтройАльянс» предъявлен акт о приемке выполненных работ   
   от 28.11.2019 № 1 на сумму 421,1 тыс. рублей, соответствующий сметной документации, являющейся приложением к договору.

По итогам выборочной проверки нормативов, формирующих стоимость строительной продукции в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2, установлено следующее.

Согласно приложению № 1 «Ведомость цены контракта»   
к контракту от 09.09.2019 № 0127200000219004878 установлен договорной индекс к стоимости выполненных работ в размере 0,799606, являющийся *«основанием для проведения взаимных расчетов между Подрядчиком и Заказчиком».*

Установлено, что подрядной организацией ИП Савелькин А.Ю. в рамках исполнения муниципального контракта от 09.09.2019 № 0127200000219004878 предъявлена, а заказчиком – МБУ «Мглинская МЦКС» оплачена стоимость работ с учетом индекса 0,823761 в сумме 1 684,2 тыс. рублей ((1 702,3+281,9)\*0,823761=1684,2). Тогда как, с учетом снижения по торгам, учтенного в договорном индексе 0,799606 (приложении № 1 к контракту), стоимость работ должна была составить 1 629,8 тыс. рублей ((1905,5+78,7)\*0,823761=1684,2), что на 54,4 тыс. рублей (1 684,2-1 629,8) ниже предъявленной.

Учитывая вышеизложенное, **в результате применения договорного индекса 0,823761, отличного от индекса 0,799606, установленного приложением № 1 к муниципальному контракту от 09.09.2019 № 0127200000219004878, заказчиком – МБУ «Мглинская МЦКС» неправомерно оплачена подрядной организацией ИП Савелькин А.Ю. завышенная стоимость работ в размере 54,4 тыс. рублей**

Кроме того, в акте выполненных работ подрядной организацией ООО «СтройАльянс» предъявлен, а заказчиком принят и оплачен материальный ресурс – «Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III» в объеме   
0,122 тонны стоимостью 7,4 тыс. рублей, не предусмотренный сметной документацией, что повлекло увеличение расхода материального ресурса   
в объеме 0,122 тонны стоимостью 7,4 тыс. рублей.

Учитывая вышеизложенное**, в нарушение пункта 2.2 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной постановлением Госстроя России   
от 05.03.2004 № 15/1, и пункта 2.1.1 муниципального контракта   
от 09.09.2019 № 0127200000219004878 подрядной организацией ООО «СтройАльянс» в акте** **выполненных работ формы КС-2 от 28.11.2019 № 1 предъявлен завышенный расход материального ресурса – горячекатаной арматурной стали класса А-I, А-II, А-III в объеме 0,122 тонны на сумму 7,4 тыс. рублей, в результате чего в 2019 году допущена неправомерная оплата на сумму 7,4 тыс. рублей.**

Председатель

Контрольно-счетной палаты

Мглинского района Л.В. Чуприк