Утвержден

Постановлением администрации

Мглинского  муниципального района

№ _________ от _________________

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по проведению месячника по благоустройству города Мглина

с 02.04 по 30.04.2021г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить регулярную работу санитарной комиссии | с 02.04.2021г. | Казеко А.Н. Полозова И.В. Пимахова В.В. Муравьева Т.В. Рыжакова Ю.В. |
| 2 | Обеспечить в СМИ публикацию объявления о проведении месячника | 09.04.2021г. | Денисовой В.В. |
| 3 | Активизировать работу по уборке закреплённых территорий | с 04.04.2021г. | Руководители предприятий, организаций, учреждений, граждане (по согласованию) |
| 4 | Завершить работы по ремонту фасадов зданий | 15.05.2021г. | Руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию) |
| 5 | Благоустроить памятники, обелиски, братские захоронения воинов и партизан | до 04.05.2021г. | Руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию) |
| 6 | Провести работы по побелке деревьев и опор линий связи и электропередач | до 04.05.2021г. | Казеко А.Н. Полозова И.В. Пимахова В.В. |
| 7 | Провести ямочный ремонт дорожного покрытия автодорог города | до 15.05.2021г. | Администрация Мглинского муниципального района Казеко А.Н. |
| 8 | Благоустроить места после проведения ремонтных работ на инженерных сетях города | согласно ордеру на проведение работ | Казеко А.Н. Полозова И.В. Иванюшко М.С. (производитель работ) |
| 9 | Благоустройство территории городского парка | До 01.05.2021г. | Борзилович А.М. |
| 10 | Завершить уборку прилегающей территории Городского кладбища | до 04.05.2021г. | Казеко А.Н. Полозова И.В. Пимахова В.В. Дуда В.А. Чуприк С.М. |
| 11 | Произвести ликвидацию несанкционированных свалок по мере их появления | в течение года | Казеко А.Н. Муравьева Т.В. Пимахова В.В. Чуприк С.М. |
| 12 | Ремонт детских площадок на дворовых территориях многоквартирных домов с завозом песка в песочницы | до 04.05.2021г. | Казеко А.Н. Рыжакова Ю.В. |
| 13 | Благоустроить места общего пользования многоквартирных домов | до 04.05.2021г. | Казеко А.Н. Рыжакова Ю.В. граждане (по согласованию) |