### Приложение № 1

### к Постановлению администрации

### Мглинского района

№______ от  _________ 2018 года

ПЕРЕЧЕНЬ

расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения г.Мглина за счет средств дорожного фонда на 2018 год (изменения июнь)

Дорожный фонд города Мглина – 20 937 549,77  руб.

1. Ремонт автомобильных дорог города – 13 764 654,77 руб.:

В том числе

- Субсидия областного бюджета на ремонт автомобильной дороги по ул. Буденного в  г. Мглине Брянской области, 2 этап – 5 538 793 руб.

- Субсидия областного бюджета на ремонт автомобильной дороги по ул. Ворошилова в  г. Мглин Брянской области – 5 311 313 руб.

- Софинансирование ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения г.Мглина – 571 059 руб., из них

Ремонт автомобильной дороги по ул. Буденного в  г. Мглине Брянской области, 2 этап  - 291 516 руб. (сроки проведения работ – июнь-июль);

Ремонт автомобильной дороги по ул. Ворошилова в  г. Мглин Брянской области – 279 543 руб.

- Ремонт автомобильных дорог по ул.Октябрьская и ул.Кирова в г. Мглине Брянской области – 1 635 848 руб.

- Ремонт автомобильных дорог с применением песчано-гравийной смеси по улицам г. Мглина – 200 000 руб.

- Ремонт автомобильных дорог города Мглина – 507 641,77 руб.

2. Содержание автомобильных дорог общего пользования г. Мглина на 2018 год –  4 586 000 руб. (сроки проведения работ – январь-декабрь), в том числе

- Содержание автомобильных дорог общего пользования г. Мглина на 2018 год - 4 294 354 руб.

- Ямочный ремонт автомобильных дорог в г.Мглине Брянской области – 99 859 руб.

- Ямочный ремонт автомобильных дорог в г.Мглине Брянской области струйно-инъекционным методом – 99 859 руб. (сроки выполнения август-сентябрь)

- Ямочный ремонт автомобильных дорог в г.Мглине Брянской области (дополнительные работы) – 91 928 руб.

3. Ремонт тротуаров по ул.Первомайская, ул.Комсомольская, ул.Октябрьская в г.Мглине Брянской области – 1 613 700 руб. (сроки выполнения август-сентябрь)

4. Ремонт тротуара по ул. Кирова в г.Мглине Брянской области  -  373 195 руб.

5. ПСД на обследование мостов по ул.Ворошилова, Октябрьская – 300 000 руб.

6. ПСД на ремонт и содержание автомобильных дорог – 300 000 руб.;