РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МГЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________________ № ____

г. Мглин

Об утверждении муниципальной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Мглинского района»

В соответствии с решением Мглинского районного Совета народных депутатов от 25.12.2018 г. № 5-403   «О бюджете муниципального образования «Мглинский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021  годов» постановлениями администрации Мглинского района от 31.11.2013 года №705 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мглинского района» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации Мглинского района от 31.10.2018 г. № 602), от 31.10.2018 года № 604 «Об утверждении перечня муниципальных программ (подпрограмм) Мглинского района, подлежащих разработке и реализации структурными подразделениями администрации Мглинского района на 2019 и последующие годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Мглинского района»

2. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года постановления администрации Мглинского района:

от 31.12.2014 года № 836 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Мглинского района Брянской области (2015-2020 годы)»;

от 31.12.2015 г. № 1030 «О внесении изменений в муниципальную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Мглинского района Брянской области (2015-2020 годы)»»;

от 30.12.2016 г. № 1039 «О внесении изменений в муниципальную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Мглинского района Брянской области (2015-2020 годы)»»;

от 29.12.2017 г. № 920 «О внесении изменений в муниципальную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Мглинского района Брянской области (2015-2020 годы)»»;

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Мглинского района www.mgladm.ru в сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района Казеко А.Н.

Глава администрации района                                          А.А.Пущиенко

Исп. Подоляко М.Н.                                     Направить: 1. В дело

т. 2-14-88                                                                            2. Казеко А.Н.

3. Отдел экономики

4. Финансовый отдел

5. Отдел по жилищным вопросам

| Согласовано: Заместитель главы администрации района Заместитель главы администрации района Начальник отдела экономики Начальник правового отдела Начальник отдела по жилищным вопросам Руководитель аппарата (управляющий делами) | А.Н. Казеко Л.И. Казеко С.И. Грибахо Н.А. Грибов Ю.В. Рыжакова А.В. Полоник |
| --- | --- |

Утверждена

постановлением администрации Мглинского района

от «____»___________2018 г №_______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории

Мглинского района»

г. Мглин - 2018 г.

- Паспорт

- муниципальной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Мглинского района»

| Наименование муниципальной программы | «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Мглинского района». |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Мглинского района. |
| Соисполнители муниципальной программы | Мглинское МУП ЖКХ, Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области, собственники квартир многоквартирных домов, подрядчики. |
| Перечень муниципальных подпрограмм | Отсутствуют. |
| Перечень проектов (программ), реализуемых в рамках муниципальной программы | Отсутствуют. |
| Цели муниципальной программы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах Мглинского района. |
| Задачи муниципальной программы | Выполнение в необходимом объеме работ по капитальному ремонту, увеличение срока эксплуатации кровельных покрытий, инфраструктуры подвальных помещений, фасадов. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019 – 2021 годы |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Общий объем средств на реализацию программы составляет 53,58 тыс. рублей, в том числе: на 2019 год – 17,86 тыс. рублей; на 2020 год – 17,86 тыс. рублей; на 2021 год – 17,86 тыс. рублей; в том числе средства районного бюджета – 53,58 тыс. рублей, из них: на 2019 год – 17,86 тыс. рублей; на 2020 год – 17,86 тыс. рублей; на 2021 год – 17,86 тыс. рублей. |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию проектов (программ), реализуемых в рамках муниципальной программы | Отсутствует. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Показатели результативности и эффективности муниципальной программы, а так же конечные результаты реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе |

- Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения и

- необходимость ее решения на районном уровне

Состояние жилищного фонда является важным показателем обеспечения безопасного проживания и благополучия граждан. Однако, недостаточное проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, стремительные темпы старения жилищного фонда, недостаточное финансирование привели к росту объема жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта.

В целях организации эффективной эксплуатации жилищного фонда муниципального образования, поддержания его эксплуатационного ресурса, рационального использования бюджетных средств в условиях ограниченного финансирования и определения основных принципов планирования капитального ремонта жилищного фонда возникла необходимость применения программного подхода к решению данной проблемы, которая предопределяет ее социально-экономический характер, невозможность комплексного решения данной проблемы без муниципального регулирования.

Около половины многоквартирных домов на территории района требуют капитального ремонта фасадов, имеются разрушения отдельных конструкций:  козырьков, навесов, что создает угрозу жизни и здоровью людей. Не отремонтированный жилой фонд не отвечает нормам безопасности проживания людей в многоквартирных домах, ухудшает внешний облик Мглинского района, снижает его инвестиционную привлекательность.

На территории Мглинского района имеется 41 многоквартирный дом, из них:

3-х этажных - 1 многоквартирный дом;

2-х этажных - 39 многоквартирных дома;

1 этажных - 1 многоквартирный дом.

В многоквартирных домах расположенных на территории  Мглинского района имеется 605 квартир, из них 6 квартир находится в собственности Мглинского района.

За период с 2014 года по 2018 год проведен капитальный ремонт кровель на 4 многоквартирных домах.

Капитальный ремонт многоквартирных домов предусматривает первоочередную реализацию следующих программных мероприятий в домах, которые выбрали способ управления многоквартирным домом:

- Разработка ПСД;

- Выполнение мероприятий по технадзору;

- Капитальный ремонт крыш;

- Капитальный ремонт фасадов;

- Капитальный ремонт инженерных систем.

2. Приоритеты и цели в сфере капитального ремонта многоквартирных жилых домов в Мглинском районе, перечень целей и задач муниципальной программы

Приоритетами в сфере капитального ремонта многоквартирных домов являются: стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий, планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества, планирование предоставления государственной и муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта.

Целью муниципальной программы является создание безопасных и благоприятных условий  проживания граждан в многоквартирных домах Мглинского района.

Для достижения цели  муниципальной программы решаются следующие задачи:

- выполнение в необходимом объеме работ по капитальному ремонту, увеличение срока эксплуатации кровельных покрытий, инфраструктуры подвальных помещений, фасадов.

- Сроки и этапы реализации программы

Срок реализации Программы – 2019-2021 годы.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы реализуются за счет средств собственников жилья, бюджета муниципального образования «Мглинский район»  и иных источников.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 53,58 тыс. рублей, в том числе:

на 2019 год – 17,86 тыс. рублей;

на 2020 год – 17,86  тыс. рублей;

на 2021 год – 17,86  тыс. рублей;

в том числе средства районного бюджета – 53,58 тыс. рублей, из них:

на 2019 год – 17,86 тыс. рублей;

на 2020 год – 17,86  тыс. рублей;

на 2021 год – 17,86  тыс. рублей.

5. Основные меры правового регулирования в сфере капитального ремонта многоквартирных домов, направленные на достижение целей и (или) конечных результатов муниципальной программы.

Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и (или) конечных результатов муниципальной программы реализовываются внесением изменений в принятый правовой акт в соответствии с актуализацией программных мероприятий.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Мглинского района | Решение изменений в порядок предоставления субсидий из бюджета Мглинского района на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | Администрация Мглинского района. | По мере необходимости |

6. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм и их значениях.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, применяемых для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы приведены в приложении № 1 к  муниципальной программе.

План реализации муниципальной программы приведен в приложении № 2 к  муниципальной программе.

Приложение №1

к муниципальной программе Мглинского района «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Мглинского района»

Cведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,
и их значениях

| № п.п. | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Целевые значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Два года, предшествующие отчетному году |  |  | 2017 год отчетный год |  | 2018 год соответствующий (текущий) год |  | 2019 год первый год планового периода |  | 2020 год второй год планового периода |  | 2021 год третий год планового периода |
|  |  |  | 2015 год факт | 2016 год факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы: Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах Мглинского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы: Выполнение в необходимом объеме работ по капитальному ремонту, увеличение срока эксплуатации кровельных покрытий, инфраструктуры подвальных помещений, фасадов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе изготовление проектно – сметной документации | шт. | 4 |  | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 0 |  |