РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МГЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28» _______05_____ 2018  г. № __256__

г. Мглин

Об утверждении комплексного плана-графика мероприятий, направленного на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика территории Мглинского городского поселения на 2018-2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства территорий Мглинского городского поселения, утвержденными решением Совета народных депутатов города Мглина от 19.10.2017 № 3-125

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить комплексный план-график мероприятий, направленных на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика территории Мглинского городского поселения, согласно приложению.

2. Постановление разместить на официальном сайте администрации Мглинского района www.mgladm.ru  в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района Казеко А.Н.

Глава администрации района                                                     А.А.Пущиенко

Исп. Подоляко М.Н.                                            Направить: 1. В дело

тел. 2-14-88                                                                                2. Казека А.Н.

3. Отдел по жилищным вопросам

| Согласовано: Заместитель главы администрации района Начальник правового отдела Начальник отдела по жилищным вопросам Руководитель аппарата (управляющий делами) | А.Н. Казеко Н.А. Грибов Л.А. Перлухина А.В. Полоник |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации Мглинского  района

от «___»_________2018 г. №____

Комплексный план-график мероприятий, направленный на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика территории Мглинского городского поселения на 2018-2019 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение ревизий рекламных конструкций | В течение 2018 года | Администрация Мглинского района |
| 2 | Проверка соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий, нормам федерального законодательства и правилам благоустройства | В течение 2018 года | Администрация Мглинского района |
| 3 | Выявление вывесок и информационных конструкций, не соответствующих требованиям правил благоустройства | постоянно | Администрация Мглинского района |
| 4 | Разработка и внедрение системы навигации (комплекс знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и гостей города) | До декабря 2019 года | Администрация Мглинского района |
| 5 | Проведение информационноразъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы | В течение реализации плана-графика | Администрация Мглинского района |