РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

- БРЯНСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- АДМИНИСТРАЦИЯ МГЛИНСКОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- От__16.05.2018__№___222___

г. Мглин

Об организации подготовки жилищно-

коммунального комплекса, объектов

социальной   сферы   и  инженерной

инфраструктуры района к работе в

осенне-зимний период   2018-2019 гг.

В целях обеспечения  своевременной  надлежащей  подготовки   жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной   сферы   и  инженерной инфраструктуры района к работе  в осенне-зимний период 2018-2019 годов,  координации действий  и организации контроля за ходом подготовительных работ.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов согласно Приложения 1. Установить срок завершения работ по подготовке жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы района – 15 сентября 2018 года.

2. Мглинскому МУП ЖКХ (Чуприк С.М.), МУП «Мглинский районный водоканал» (Татаренко В.С.),  районному отделу образования  (Постоялко О.А.), районному отделу культуры (Борзиловичу А.М.), МБУ Мглинский ФОК «Мечта» (Пузанову А.Д.):

- назначить приказами лиц ответственных за подготовку зданий, инженерных коммуникаций и энергетического оборудования;

- обеспечить выполнение  комплекса подготовительных работ в соответствии с Приказом Министерства Энергетики РФ от 12 марта 2013 г. N 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

3. Финансовому отделу администрации района (Казеко Л.И.) обеспечить своевременное  финансирование из средств местного бюджета   подготовку  объектов  социальной и инженерной инфраструктуры к работе  в  зимний период 2018-2019 годов.

4. Рекомендовать Клинцовскому СП ГУП «Брянсккоммунэнерго»,  Мглинской РЭС филиала АО «Газпром газораспределение Брянск» Западный, Мглинским РЭС филиала ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго", Суражскому ДРСУч ОАО «Брянскавтодор» (Мглинский участок), филиалу ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях,  ГБУЗ «Мглинская ЦРБ», Мглинскому участку Унечского СП филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск,  главам сельских администраций:

- назначить приказами лиц ответственных за подготовку зданий, инженерных коммуникаций и энергетического оборудования;

- принять меры по обеспечению  своевременной  подготовки подведомственных объектов к работе в зимних условиях;

- документы для получения паспортов готовности предприятий, учреждений, организаций представить  в администрацию района в соответствии с Приказом Министерства Энергетики РФ от 12 марта 2013 г. N 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

5. Общую координацию действий и контроль хода подготовки  жилищно-коммунального хозяйства  и социальной сферы района  к работе в осенне-зимний период возложить на комиссию по оценке готовности Мглинского района к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов, на отдел  по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

6. Районному отделу образования (Постоялко О.А.), районному отделу культуры (Борзиловичу А.М.), МУП ЖКХ (Чуприк С.М.), МУП «Мглинский районный водоканал» (Татаренко В.С.), МБУ Мглинский ФОК «Мечта» (Пузанову А.Д) ежемесячно до 1 числа с 1 июня по 1 октября представлять в отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района информацию о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов по форме Мероприятий по подготовке к ОЗП.

7. Рекомендовать Клинцовскому СП ГУП «Брянсккоммунэнерго»,  Мглинской РЭС филиала АО «Газпром газораспределение Брянск» Западный, Мглинским РЭС филиала ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго", Суражскому ДРСУч ОАО «Брянскавтодор» (Мглинский участок), филиалу ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях,  ГБУЗ «Мглинская ЦРБ», Мглинскому участку Унечского СП филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск до 1 числа с 1 июня по 1 октября представлять в отдел по строительству, архитектуре, коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации района информацию о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов по форме Мероприятий по подготовке к ОЗП.

#### 8. Постановление разместить на официальном сайте администрации Мглинского района www.mgladm.ru в сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района  Казеко А.Н.

Глава администрации района                                     А.А. Пущиенко

Исп: Полозова И.В.                                        Направить: 1. В дело;

Тел.: 2-11-91                                                                     2. Казеко А.Н.

3. Главам сельских администраций

4. Строительный отдел

5. Полоник А.В.

6. Казеко Л.И.

7. Руководителям

Согласовано:

Начальник отдела по строительству,

архитектуре, коммунальному хозяйству,

транспорту и связи администрации района                                          С.В. Галицкий

Управляющий делами (руководитель аппарата)

администрации района                                                                            А.В. Полоник