### Приложение

### к Постановлению администрации

### Мглинского района

№______ от  _________ 2018 года

ПЛАН

мероприятий по подготовке Мглинского района к зимнему периоду 2018-2019 годов

| № | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Районный отдел культуры |  |  |  |  |
| 1 | Заготовка дров | м3 | 12 | август |
| 2 | Заготовка угля | тонн | 6 | август |
| 3 | Обучение ответственных и операторов | чел. | 28 | июнь-август |
| 4 | Проверка сигнализаторов | шт. | 24 | июль |
| 5 | Обучение ответственных по теплу | шт. | 3 | август |
| 6 | Обучение ответственных по газу | чел. | 3 | июль-август |
| 7 | Побелка дымовентиляционных стояков | шт. | 13 | август |
| 8 | Проверка состояния дымоходов | шт. | 13 | июль-август |
| 9 | Подготовка газа |  |  | август-сентябрь |
| 10 | Обучение операторов | чел. | 26 | июль-август |
| 11 | Проверка сигнализаторов | шт. | 24 | август |
| 12 | Обучение ответственного за пром. Безопасность | чел. | 1 | август |
| 13 | Промывка-опресовка отопительной системы |  | 7 | июль-август |
| Районный отдел образования |  |  |  |  |
| 1 | Заготовка дров | м3 | 4 | июль-август |
| 2 | Заготовка угля | тонн | 7 | июнь-август |
| 3 | Обучение ответственных и операторов | чел. | 98 | август |
| 4 | Проверка датчиков, сигнализаторов | шт. | 30 | июль |
| 5 | Текущий ремонт котельных | шт. | 21 | июнь-июль |
| 6 | Проверка состояния дымоходов | шт. | 21 | август |
| 7 | Страхование ОПО | шт. | - | - |
| 8 | Промывка-опресовка отопительной системы | шт. | 5 | июль-август |
| 9 | Ремонт котлов, котельных в школах, (указать наименование школ, места расположения) | - | - | - |
| 10 | Проверка сопротивления изоляции энергетического оборудования и электрических сетей | шт. | 23 | июль-август |
| 11 | Подготовка документации на пуск газа | шт. | 18 | сентябрь |
| МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 1 | Заготовка угля | тонн | - | сентябрь |
| 2 | Заготовка дров | м3 | 72 | сентябрь |
| 3 | Заготовка противогололедной смеси | тонн | 1000 | октябрь |
| 4 | Подготовка специальной техники | ед. | 7 | октябрь |
| 5 | Подготовка городской бани | ед. | 1 | август |
| 6 | Проверка сигнализации | шт. | 3 | август |
| 7 | Обучение ответственных за тепловое хозяйство | чел. | 3 | август |
| 8 | Промывка отопительных систем | шт. | 26 | июнь-август |
| 9 | Проверка манометров | шт. | 70 | август |
| 10 | Проверка оборудования узлов учета тепловой энергии | шт. | 5 | июль |
| 11 | Ревизия и ремонт запорной арматуры | шт. | 108 | август |
| 12 | Ремонт и изоляция трубопроводов теплоснабжения | М.п. | 108 | август |
| 13 | Ремонт кровли | м2 | 140 | май-август |
| 14 | Ремонт и остекление слуховых окон в подвальных помещениях | м2 | 30 | сентябрь |
| 15 | Техническое обслуживание газопроводов общего пользования | шт. | 35 | сентябрь |
| 16 | Диагностика газопроводов общего пользования, срок эксплуатации которых больше 30 лет. | шт. | 3 | август-сентябрь |
| 17 | Ремонт вентиляционных каналов | шт. | 6 | май-июль |
| 18 | Подготовка и проверка работоспособности вентиляционных каналов | шт. | 388 | май-июль |
| МУП «Мглинский районный водоканал» |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка водопроводных сетей | км. | 187.5 | май-август |
| 2 | Замена ветхих сетей | п/м | 875 | май-август |
| 3 | Ремонт оголовок артезианских скважин | шт. | 7 | май-август |
| 4 | Ремонт смотровых колодцев | шт. | 25 | май-август |
| 5 | Ремонт водопроводных колонок, пожарных гидрантов | шт. | 24 | май-август |
| 6 | Очистка и дезинфекция водонапорных башен и водонапорных сетей | шт./км. | 62/187,5 | май-август |
| 7 | Замена запорной арматуры | шт. | 12 | май-август |
| 8 | Замена глубинных насосов на арт.скважинах | шт. | 15 | май-август |
| МБУ «Мглинский ФОК «Мечта» |  |  |  |  |
| 1 | Обучение операторов котельных | чел. | 4 | август |
| 2 | Проверка сигнализаторов загазованности | шт. | 1 | июль-август |
| 3 | Проверка манометров | шт. | 40 | июль-август |
| 4 | Страхование ОПО | шт. | 1 | октябрь |
| 5 | Проверка сопротивления изоляции | шт. | 1 | сентябрь |
| 6 | Проверка дымоходов | шт. | 1 | сентябрь |
| 7 | Обучение по промышленной безопасности | чел. | 3 | август |
| 8 | Проверка счетчика подачи газа | шт. | 1 | июль-август |