

**О ходе реализации приоритетного проекта**

**«Формирование современной городской среды»**

**на территории Брянской области**

Брянская область приступила к реализации проекта, который позволит создать условия для повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципальных образований области.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Брянской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2017 году 284 071 910,11 рублей.

Размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Брянской области в соответствии с заключенным Соглашением, составляет в 2017 году 252 824 000,00 рублей - это 89,00 % от общего объема бюджетных ассигнований.

Под руководством Губернатора Брянской области А.В. Богомаза создана региональная межведомственная комиссия.

Департаментом ТЭК и ЖКХ Брянской области разработан проект Порядка предоставления и распределения субсидий на поддержку муниципальных программ. В областном бюджете предусмотрены финансовые средства на обеспечение софинансирования мероприятий проекта.

Постановлением Правительства Брянской области от 20.03.2017 г. №110-п «Об утверждении распределения субсидий из бюджета Брянской области бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год» 15 муниципальным образованиям (*г. Брянск, г. Клинцы, г. Унечи, г. Дятьково, г. Сельцо, г. Фокино Карачевское городское поселение, Погарское городское поселение, Суражское городское поселение, Любохонское городское поселение, Ивотское городское поселение, Бытошское городское поселение, Белоберезковское городское поселение, Глинищевское городское поселение, Севское городское поселение*) распределены Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год.

В настоящее время на сайтах муниципальных образований размещены проекты муниципальных программ, которые до 25 мая 2017 года будут утверждены.

В качестве обязательного минимума в программы благоустройства дворов войдут работы по ремонту проездов к домам, установка на дворовых и общественных территориях скамеек, урн, освещения. Именно эти расходы предполагается финансировать за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов. При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Вместе с тем, при формировании предложений по благоустройству дворовых территорий заинтересованные лица, прежде всего вправе выбирать какие из видов работ, входящих в минимальный перечень, они хотели бы сделать.

Что же касается других элементов благоустройства - автопарковок, детских и спортивных площадок, озеленения - то для их финансирования необходимо привлекать средства со стороны. В этом случае субъекту РФ необходимо определить форму и долю финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории. Долю финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству предлагается определить в размере не менее 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.