ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СИМОНТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МГЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2023 ПО 2040 ГОДЫ

2023 г.

Содержание

1. Паспорт программы 	3

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры	7

2.1 Описание социально-экономического состояния сельского поселения, городского округа, сведения о градостроительной деятельности	11

2.2.Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры 	26

2.3. Прогноз развития социальной инфраструктуры	43

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования социальной инфраструктуры	49

3. Перечень мероприятий  по   проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры	55

Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории поселения	65

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры	71

4.1 Объемы финансирования реализации программы по годам	71

4.2. Источники финансирования мероприятий программы	74

5.  Оценка эффективности мероприятий включенных в программу социальной инфраструктуры	76

6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы	79

# 1. Паспорт программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Симонтовсокго сельского поселения Мглинского муниципального района Брянской области Брянской области на 2023-2040 годы

| Наименование | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Симонтовского сельского поселения Мглинского муниципального района Брянской области на 2023-2040 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Симонтовского сельского поселения Мглинского муниципального района Брянской области на 2023-2040 годы разработана на основании следующих документов: - Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 №190-ФЗ; - Федеральный Закон от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Устав Симонтовского сельского поселения Мглинского муниципального района Брянской области; - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». - Схемы территориального планирования Мглинского района Брянской области. - Правила землепользования и застройки Симонтовского сельского поселения Мглинского муниципального района Брянской области. |
| Наименование заказчика Программы, его местонахождение | Администрация Мглинского района. Местонахождение: Брянская область, Мглинский район, г. Мглин. |
| Цели программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры разрабатывается с целью повышения качества жизни населения, занятости, экономических, социальных и культурных возможностей; удовлетворения потребности населения в объектах социальной инфраструктуры на основе развития сельхозпроизводства, сетей транспортной и торговой инфраструктуры и сферы услуг. |
| Задачи программы | 1. Создание правовых, организационных и экономических условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельского поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления; 2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения; 3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в жизни населения, формирование и воспроизводство здорового, творчески активного поколения, повышение уровня его благосостояния и долголетия, предотвращение появления и развития наркомании и алкоголизма; 4. Ремонт объектов культуры и активизация культурной деятельности; 5. Создание условий для безопасного проживания населения; 6. Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значимые для развития сельского поселения и организации новых рабочих мест; 7. Содействие в привлечении молодых специалистов (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих); 8. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения; 9.Повышение качества жизни и доступности объектов и услуг для маломобильных групп населения; 10. Привлечение средств из бюджетов различных уровней на укрепление жилищно-коммунальной сферы, на строительство и ремонт сельских дорог, на благоустройство внешнего облика села и его культурно-развлекательных центров. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Развитие сети объектов социальной инфраструктуры сельского поселения с сохранением и увеличением мощностей: в области здравоохранения - лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях; в области образования - дошкольные образовательные организации; - общеобразовательные организации; в области физической культуры и массового спорта - физкультурно-спортивные залы; - плоскостные сооружения; в области культуры: - учреждения культуры клубного типа; - сельские библиотеки. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023-2040 гг., |
| Объемы и источники финансирования | Программа реализуется за счет средств местного бюджета, областного федерального бюджета, внебюджетных источников. Прогнозный общий объем финансирования программы составляет — 30 349 000,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Увеличение качества оказания муниципальных и социальных услуг населению; - Рост качества жизни населения. |

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

Территория Симонтовского сельского поселения расположена в юго-западной части Мглинского района и имеет смежные границы:

- на северо-востоке - с Мглинским городским поселением;

- на юго-востоке - с Ветлевским сельским поселением;

- на юге – с Унечским муниципальным районом;

- на юго-западе - с Суражским муниципальным районом;

- на северо-западе - с Краснокосаровским сельским поселением

Границы Симонтовского сельского поселения установлены законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-3 «О наделении муниципальных  образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области».

Территория поселения вытянута с севера на юг на 19 км. С запада на восток на 19,5 км. Площадь территории поселения по обмеру топографических материалов составляет 23602,0471 га ± 5377 м2, численность населения по состоянию 01.01.2020 г. составляет 2645 человека.

В состав Симонтовского сельского поселения входят 34 населённых пункта: с. Симонтовка, п. Зеленый Гай, п. Мглинщина, п. Новая Жизнь, п. Первое Мая, Беловодка, поселок Борщов, поселок Красный Источник, поселок Московский, село Нетяговка, поселок Семеновка, село Соколовка, деревня Бурчак, поселок Дунаевщина, деревня Зимодровка, поселок Новая Жизнь, деревня Черноводка, поселок Борец, деревня Войтовка, деревня Конопаковка, деревня Лайковка, деревня Помазовка, поселок Резуновщина, с. Высокое, с. Великая Дуброва, п. Заречье, п. Нижняя Дуброва, п. Разгонов, п. Зеленая Роща, п. Красная Ковалиха, п. Ленинский Уголок, п. Передовик, п. Прогресс, с. Шеверды общей площадью 1575,71 га.

Административным центром Симонтовского сельского поселения является с. Симонтовка. Село расположено в 3,5 км от центра района г. Мглин.

## 2.1 Описание социально-экономического состояния сельского поселения, городского округа, сведения о градостроительной деятельности

Экономическая база развития муниципального образования

Сведения о жилищном фонде Симонтовского сельского поселения

Жилищный фонд МО «Симонтовское сельское поселение» в основном представлен индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и малоэтажными многоквартирными домами.

Согласно статистических данных (Форма №1-жилфонд, характеристика жилищного фонда, показатели степени благоустройства инженерной инфраструктурой,вновь образованного МО «Симонтовское сельское поселение»

Таблица 23 - Характеристика жилищного фонда МО «Симонтовскоесельское поселение

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество индивидуальных-жилых домов | единиц | 1 448 |
| 1.1 | Общая площадь жилых помещений индивидуальных жилых домов | тыс. м2 | 84,00 |
| 2 | Количество многоквартирных домов | единиц | 124 |
| 2.1 | Количество квартир в многоквартирных домах | единиц | 266 |
| 2.2 | Общая площадь жилых помещений в многоквартирных жилых домах | тыс. м2 | 15,70 |

Таблица 24 - Показатели степени благоустройства жилищного фонда МО «Симонтовское сельское поселение»

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилых помещений | тыс. м2 | 99,70 |
| 2 | Общая площадь жилых помещений, оборудованная централизованной системой водоснабжения | тыс. м2 | 58,30 |
| 2.1 | Доля общей площади жилых помещений, оборудованных централизованной системой водоснабжения | % | 58,48 |
| 3 | Общая площадь жилых помещений, оборудованная централизованной системой водоотведения | тыс. м2 | 0,00 |
| 4 | Общая площадь жилых помещений, оборудованная централизованной системой горячего водоснабжения | тыс. м2 | 0,00 |

Население

Динамика численности населения и его возрастная структура являются важнейшими социально-экономическими показателями. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социально-экономических проблем как для Мглинского муниципального района в целом, так и Симонтовского сельского поселения в частности.

Показатели естественного движения населения демонстрируют процесс естественной убыли населения, миграционные процессы только усиливают естественное снижение численности населения.

По состоянию на 01.01.2023г. согласно официальным данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации численность постоянного населения Симонтовского сельского поселения составила 2456 человек.

Демографические показатели Симонтовского сельского поселения (на 1 января соответствующего года)

| № п/п | Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения, тыс.чел. | 3067 | 2989 | 2903 | 2835 | 2743 | 2710 | 2645 | 2594 | 2561 | 2518 |
| 2 | Родившихся, всего | 27 | 25 | 27 | 24 | 21 | 15 | 14 | 17 | 14 | 12 |
| 3 | Число умерших, всего | 65 | 63 | 66 | 64 | 55 | 54 | 52 | 53 | 58 | 59 |
| 4 | Число умерших, на тыс.жителей | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 | 20 | 19 | 20 | 22 | 23 |
| 5 | Число прибывших жителей, всего | 78 | 75 | 69 | 57 | 76 | 63 | 66 | 69 | 67 | 71 |
| 6 | Число выбывших жителей, всего | 115 | 123 | 98 | 109 | 75 | 89 | 79 | 66 | 66 | 67 |

Население территории можно распределить на следующие группы:

моложе трудоспособного возраста - 403 чел. (16%);

трудоспособного возраста -1423 чел (56,5%);

старше трудоспособного возраста - 692 чел (27,5%).

Половозрастная структура населения Симонтовского сельского  поселения, на 1 января соответствующего года

| № п/п | Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население моложе трудоспособного возраста, %% | 474 | 460 | 445 | 439 | 428 | 421 | 412 | 398 | 409 | 403 |
| 2 | Население в трудоспособном возрасте, %% | 1644 | 1625 | 1596 | 1549 | 1506 | 1494 | 1511 | 1458 | 1442 | 1423 |
| 3 | Население старше трудоспособного возраста, %% | 949 | 904 | 862 | 847 | 809 | 795 | 787 | 738 | 710 | 692 |

Прогноз перспективной численности населения

Прогнозирование общей численности населения осуществлялось по модели, отражающей линейную функциональную зависимость общей численности населения от показателей естественного движения населения. Расчет численности населения на определенный период производился по формуле:

,

где: x – год, на который производится расчет; Nx – общая численность населения в год «х»; N0 – общая численность населения в 2023 г.; b – ежегодное число родившихся в поселении; d – ежегодное число умерших в поселении.

Ежегодное число родившихся и умерших в населенных пунктах было определено как среднее значение соответствующих показателей за 2013 – 2023 гг.

Изменение численности населения представлено в таблице yb;t.

Численность населения

| Показатели | Существующее положение | 2030 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, чел. | 2456 | 2181 | 1788 |

Размеры территорий для нового строительства в целях размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, улично – дорожной сети, мест общего пользования определяются в соответствии с правилами и нормами проектирования, установленными в               СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Предполагается, что новое жилищное строительство будет вестись не только на вновь осваиваемых территориях, но и на территории уже сложившейся жилой застройки как за счёт сноса части ветхого жилья, так и за счёт укрупнения и реконструкции индивидуальных домов. Выделяемые территории полностью входят в границы населённого пункта и являются непосредственным продолжением застройки населённых пунктов.

## 2.2.Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры

- Система образования на территории Симонтовского сельского поселения представлена одним объектом дошкольного образования и одним объектов среднего образования. Дошкольное образовательное учреждение обслуживает население не только Симонтовского поселения, но и ряда сопредельных поселений. Данные об уровне наполняемости учреждения были предоставлены Администрацией Симонтовского сельского поселения.

- Учреждения образования

| Наименование объекта и адрес | Емкость по проекту, мест | Число учеников, чел. | Уровень наполняемости, % | Год постройки, технич. состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБДОУ «Симонтовский детский сад» с. Симонтовка, ул. Морозовка, д. 10 | 20 | 10 | 29% | 1965, удовлетворит. |
| МБОУ «Симонтовская СОШ» c. Симонтовка , ул. Школьная, 10 | 320 | 43 | 30% | 1963, удовлетворит |
| МБОУ «Соколовская СОШ» с. Соколовка, ул. Приозерная, 1 | 320 | 25 | 33 | 1985 |
| МБОУ «Высокская СОШ» ул. Цветочная д. 20. | 192 | 35 | 18 | 1960 удовлетворит |

- Наполняемость учреждений находится на низком уровне и составляет около 30% от проектной емкости.

- За рассматриваемый период численность учащихся упала почти на 30%, что является следствием резкого спада рождаемости в конце 90-х, начале 2000-ых годов.

- Система здравоохранения Симонтовского сельского поселения представлена 7-ю фельдшерско-акушерским пунктами. Фельдшерско-акушерские пункты являются лечебно-профилактическими учреждениями, осуществляющими начальный (доврачебный) этап оказания медицинской помощи в сельской местности, поэтому в проекте не оценивается мощность подобных учреждений.

- Перечень объектов здравоохранения

| Наименование | Адрес |
| --- | --- |
| Симонтовский ФАП | с. Симонтовка, ул. Морозовка, 10 |
| Соколовский ФАП | с. Соколовка, ул. Партизан, 16 |
| Бурчаковский ФАП | д. Бурчак, ул. Советская д.1 |
| Высокский ФАП | с. Высокое, ул. Восточная, д.18 |
| Велико - Дубровский ФАП | с. Великая Дуброва, ул. Сосетская, д.5 |
| Беловодский ФАП | п. Беловодка, ул. 60 лет Октября, 1 |
| Нетяговский ФАП | с. Нетяговка, 1-й пер. Советский, д.2 |

- Население муниципального образования получает амбулаторно-поликлинические и стационарные услуги в районных учреждениях здравоохранения, анализ емкости которых был произведен в Схеме территориального планирования Мглинского муниципального района.

- Развитие физической культуры и массового спорта относится к одному из методов организации общественной жизни, а также является важнейшим элементом в оздоровлении нации.

- На территории поселения объекты физической культуры и спорта имеются только при образовательном учреждении. Сложившаяся ситуация существенно ограничивает возможность их использования для населения старшего возраста.

- Перечень объектов физической культуры и спорта

| Наименование учреждения | Емкость, тыс. м2 |
| --- | --- |
| Спортивный зал | 0,1 |
| Открытые спортивные площадки | 1,0 |

- Анализ уровня обеспеченности объектами физкультуры и спорта представлен в таблице ниже.

- Уровень обеспеченности объектами физкультуры и спорта

| Наименование показателя | Существующая мощность, тыс. кв.м | Норматив обеспеченности, мест |  | Уровень обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1000 жителей | На все население |  |
| Плоскостные сооружения | 1,0 | 1,95 | 1,37 | 72% |
| Спортивный зал | 0,1 | 0,35 | 0,25 | 40% |

- Мощность действующих в поселении объектов физкультуры и спорта ниже нормативных показателей. Сегодня на территории Мглинского района в большинстве сельских поселений наблюдается нехватка объектов спорта.

- На территории Симонтовского сельского поселения действует 1 учреждение библиотечного обслуживанием. Согласно действующим нормативам в поселениях с численностью населения от 500 до 3 тыс. чел. необходим один объект библиотечного обслуживания, таким образом, число учреждений достаточно для обслуживания населения муниципального образования.

- Перечень объектов библиотечного обслуживания

| Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- |
| Высокская сельская библиотека - ф-л №8 | с. Высокое, ул. Цветочная, 33 |
| Великодубровская сельская библиотека - ф-л №з | с. Великая Дуброва ул. Советская д. 12 |
| Симонтовская сельская библиотека - ф-л №19 | с. Симонтовка ул. Школьная д. 10 |
| Соколовская сельская библиотека - ф-л №20 | с. Соколовка ул. Партизан д. 10 |
| Беловодская сельская библиотека - ф-л №27 | п. Беловодка ул. 60 лет Октября д. |

- На территории Симонтовского сельского поселения действует одно учреждение культурно-досугового типа.

- Перечень объектов культуры

| Наименование учреждения | Адрес | Число мест |
| --- | --- | --- |
| Симонтовский СДК | с. Симонтовка, ул. Цветочная, 1 | 300 |
| Соколовский СДК | д. Соколовка ул. Партизан д.16 | 200 |
| Высокский СДК | с. Высокое ул. Цветочная д.33 | 300 |
| Беловодский СДК | п. Беловодка ул. 60 лет Октября д. 40 | 220 |

- Уровень обеспеченности объектами культуры

| Наименование показателя | Число мест | Норматив обеспеченности, мест |  | Уровень обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1000 жителей | На все население |  |
| Учреждения культурно-досугового типа | 525 | 300 | 213 | 140% |

- Как следует из представленной выше таблицы уровень обеспеченности числом мест в зрительных залах в учреждении культурно-досугового типа выше нормативного показателя. Однако действующие объекты нуждаются в модернизации, направленной н а обеспечение в соответствии с современными требованиями, в том числе, по уровню технического состояния помещений, уровню информатизации, оснащению мультимедийными устройствами и обеспечению доступа к всемирной сети «Интернет».

- Развитие духовного и культурного потенциала поселения должно предусматривать расширение сети учреждений культуры и искусства, повышение качества и количества предоставляемых услуг, организацию новых типов учреждений культурно-досуговой деятельности - многопрофильных центров культурно - досугового назначения, клубов по интересам, семейных, детских развлекательных комплексов и др.

- Обеспечение бытового обслуживания населения является важной задачей для органов местного самоуправления. Развитие системы объектов торговли, общественного питания, связи создает благоприятный инвестиционный климат, позволяя обеспечить достойные условия проживания местного населения и привлекаемых специалистов, что не может не оказать положительного воздействия на развитие экономики, в первую очередь, на отрасли, требующие привлечения внешних трудовых ресурсов, а также сократить отток населения.

- Характеристика объектов розничной торговли и общественного питания на территории Симонтовского сельского поселения отражена ниже.

- Характеристика объектов розничной торговли и общественного питания

| Наименование | Ед. измерен. | Мощность | Норматив обеспеченности, мест |  | Уровень обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1000 чел. | на все население |  |
| Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв. м торговой площади | 199 | 200 | 142 | 140% |
| Предприятия питания | место | 35 | 8 | 6 | 583% |

- Уровень обеспеченности магазинами продовольственных и непродовольственных товаров ниже указанного норматива, при том, что данный норматив достаточно невысок в соответствии с потребностями современного рыночного общества. Обеспеченность предприятиями питания существенно превышает норматив, однако данный показатель носит ориентировочный характер.

## 2.3. Прогноз развития социальной инфраструктуры

Социальная инфраструктура представляет собой многоотраслевой комплекс, преследующий цели повышения уровня жизни и благосостояния населения; развитие дорожной сети и общей мобильности; обеспечение потребностей населения в объектах административной, культурной, развлекательно-бытовой отраслях. Она охватывает систему образования и подготовки кадров, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и является индикатором профессиональной работы всех отраслей жизнеустройства муниципального образования. Уровень развития социальной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних важная роль принадлежит особенностям географического положения Симонтовского сельского поселения Мглинского муниципального района Брянской области находится в отдалении от областного центра. Это предопределяет ориентацию на автономное обслуживание своего населения подавляющим большинством видов социальных услуг.  Расчет перспективного развития отраслей социальной сферы Симонтовского сельского поселения Мглинского муниципального района Брянской области производится на основе анализа современного их состояния с последующей экстраполяции на средне- и дальнесрочные периоды. При этом учитываются разработанные прогнозные показатели перспективной демографической ситуации, экономической подсистемы, тенденции мирового и отечественного развития социальной сферы. В основу расчетов перспективной потребности и обеспеченности Симонтовского сельского поселения Мглинского муниципального района Брянской области социальными услугами были положены:

- нормативные показатели, изложенные в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 14 июля 2001 года №942-р «О социальных нормах и нормативах» и соответствующем документе от 19 октября 1999 года «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры ( с изменениями от 23.11.2009 года)»;

- утвержденные Правительством РФ изменениям в социальные нормы и нормативы, изложенные в Распоряжении от 13 июля 2007 г. № 923-р;

- нормативы СП 42.13330.2011 г.

Основными задачами Симонтовского сельского поселения Мглинского муниципального района Брянской области  в сфере социального развития  являются:

- развитие трудовых ресурсов;

- развитие рынка труда, повышение эффективности занятости населения;

- обеспечение устойчивого роста уровня жизни социально уязвимых групп населения;

- регулирование миграционных процессов;

- укрепление института семьи, повышение престижности материнства и отцовства;

- повышение качества и доступности медицинской помощи населению;

- развитие массовой физической культуры и спорта в селе;

- обеспечение безопасных условий жизни, труда и отдыха населения.

Расчетная численность населения Симонтовского сельского поселения Мглинского муниципального района Брянской области определяется на базе ретроспективного анализа движения населения городского и сельских поселений и перспектив его экономического развития.

Основными задачами демографической политики являются:

- сокращение уровня смертности, прежде всего граждан в трудоспособном возрасте;

- сокращение уровня материнской и младенческой смертности, укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков;

- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни больных, страдающих хроническими заболеваниями, и инвалидов;

- повышение уровня рождаемости;

- пропаганда трезвого образа жизни, как естественного состояния человека, с целью искоренить табачное и алкогольное травление населения;

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений.

Планируется, на расчетный срок реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры:

- Реализация  программы «Развитие образования»

- Реализация программы «Спорт – норма жизни»

- Реализация  программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,

Предполагается вокруг существующих и планируемых объектов общественного назначения, а также в жилых зонах, где возможно, предусмотреть озеленение территории и благоустройство её путем создания скверов, цветников, газонов.

Новое жилое строительство предусматривается как на свободных от застройки территориях, так и в сложившейся селитебной части сельского поселения, за счет завершения начатого строительства, проведения комплексной реконструкции жилых территорий со сносом преимущественно усадебного и малоэтажного ветхого фонда.

Культурно-бытовое обслуживание

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечению комфортного проживания населения Симонтовского сельского поселения Мглинского муниципального района Брянской области.

Основной задачей, культурно-бытового обслуживания Симонтовского сельского поселения Мглинского муниципального района Брянской области, на расчетный срок, является формирование  системы обслуживания, которая бы позволила обеспечить людей всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту предоставляемых услуг.

Это возможно лишь на основе многоуровневой системы культурно-бытового обслуживания, которая позволяет в соответствии с проектной системой расселения, основанной на иерархической соподчиненности опорных центров, создавать экономически целесообразную социальную инфраструктуру.

Расчет вместимости объектов культурно-бытового обслуживания произведен на проектную численность населения Симонтовского сельского поселения Мглинского муниципального района Брянской области. В соответствии с предоставленными администрацией Симонтовского сельского поселения Мглинского муниципального района Брянской области данными, в систему культурно-бытового обслуживания включены следующие объекты: муниципальные общеобразовательные учреждения средних общеобразовательных школ, муниципальные дошкольные общеобразовательные  учреждения, библиотеки, дома культуры.

2.4. Оценка нормативно-правовой базы,

необходимой для функционирования социальной инфраструктуры

Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан медицинской помощью, образованием, социальной защитой закреплены в Конституции Российской Федерации. В Основном законе страны содержится комплекс социальных норм и гарантий, определяющих в первую очередь базовые принципы формирования социальной инфраструктуры. Предусмотренные ст. 8 Конституции Российской Федерации поддержка конкуренции, признание и равная защита государственной, муниципальной и частной собственности являются конституционной основой для создания и нормального функционирования государственного, , необходимые для полноценного развития современного общества. муниципального и частного секторов социальной отрасли, конкуренции и свободы выбора при оказании и при получении различного спектра социальных услуг, что создает реальную основу для повышения качества социальной инфраструктуры. Конституция Российской Федерации содержит иные важнейшие положения, составляющие основу регулирования правоотношений социальной сферы. Так, в статье 41 закреплено право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, статья 43 закрепляет право каждого на образование – важнейшие права.

Роль Конституции Российской Федерации в правовом регулировании всех сфер жизни общества, в том числе социальной, заключается в том, что по причине высшей юридической силы Конституции Российской Федерации и ее непосредственного действия на территории всей страны не допускается принятие органами государственной власти и местного самоуправления правовых актов, полностью или частично ей противоречащих.

Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ) и Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) разграничивают полномочия в области функционирования и развития социальной инфраструктуры между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Так, согласно статье 26.3 Закона № 184-ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации относится решение следующих вопросов в социальной сфере:

- в области образования: организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации и обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам; организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования; организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;

- в области здравоохранения: организация оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации; организация оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации для определенных категорий граждан; организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организация обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований;

- в области социальной защиты: социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей; социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан;

- в области культуры: организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов, создание и поддержка государственных музеев, организация и поддержка учреждений культуры и искусства;

- в области физической культуры и спорта: осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, организация и проведение официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), обеспечение подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации.

Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами социальной инфраструктуры в соответствии с нормами Закона № 131-ФЗ отнесено к вопросам местного значения поселений, городских округов. В частности, к вопросам местного значения района в социальной сфере относятся:

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Решение вопросов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях на территории поселений отнесено Законом № 131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального района, так же как и создание условий для оказания медицинской помощи населению.

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что при участии Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, они участвуют в таких отношениях на равных началах с иными участниками этих отношений — гражданами и юридическими лицами. К участию же названных субъектов в обороте, как правило, применяются нормы, применимые к участию в обороте юридических лиц (ст. 124 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Система нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность в России, включает в себя документы, ряд из которых приняты еще в 90-х годах. Это, в частности, Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» является основополагающим законодательным актом в инвестиционной сфере, который определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности.

Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность в социальной сфере Российской Федерации, показывает, что к настоящему времени сложилась определенная система правовых актов, регулирующих общие проблемы (гражданские, бюджетные, таможенные и др. отношения), которые в той или иной мере относятся и к социальной сфере.

На региональном и местном уровне в целях создания благоприятных условий для функционирования и развития социальной инфраструктуры особую роль играют документы территориального планирования и нормативы градостроительного проектирования.

Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования социальной инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых актов, принятых на федеральном, региональном и местном уровнях в различных областях общественных отношений.

# 3. Перечень мероприятий  по   проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Перечень основных мероприятий социальной инфраструктуры представлен в таблице 6.

Таблица 6 - Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Местоположение | Срок реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по развитию объектов образования |  |  |  |  |
| 1 | 1. Капитальный ремонт здания МБОУ «Симонтовская СОШ» | с. Симонтовка | 2030 г. | Местный и областной бюджет |

В программе комплексного развития социальной инфраструктуры подлежат отображению объекты капитального строительства в области образования (дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования), культуры и искусства (районные музеи, дома культуры, выставочные залы, библиотеки), физической культуры и спорта (районные спортивные залы, плавательные бассейны, плоскостные сооружения и т.д.), молодежной политики (учреждения по работе с детьми и молодежью).

Учитывая выше перечисленное, в целях сбалансированного развития социальной инфраструктуры Симонтовского сельского поселения Мглинского муниципального района Брянской области, в Программе сформирован перечень мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры как регионального, так и местного значения муниципального района. Перечень мероприятий сформирован с учетом документов стратегического социально-экономического развития и документов разных уровней, а значения объектов, запланированных к размещению, определены на основании полномочий органов исполнительной власти субъектов РФ и органом местного самоуправления, закрепленных законодательно.

Развитие и поддержка малого предпринимательства

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства является одним из главных направлений экономической деятельности в Симонтовского сельского поселения Мглинского муниципального района Брянской области, т.к. именно данным сектором решается ряд важнейших проблем социальной стабильности населения. Это, прежде всего, занятость, повышение жизненного уровня населения, увеличение наполняемости бюджета.

Цель политики развития и поддержки малого и среднего предпринимательства - создание благоприятных политических, правовых, экономических и организационных условий для повышения устойчивого и динамичного развития малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих сохранение и создание новых рабочих мест, насыщение рынка отечественными товарами и услугами, стабильное поступление налогов в бюджет сельского поселения, формирование среднего слоя общества, самостоятельно создающего собственное благосостояние и достаточный уровень жизни.

Основные задачи:

- формирование правового пространства, обеспечивающего беспрепятственное развитие малого и среднего предпринимательства.

- выявление и поддержка приоритетных направлений развития малого бизнеса.

- формирование положительного общественного мнения о деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, укрепление социального статуса, повышение престижа и создание механизма защиты предпринимательства.

- участие предпринимателей в формировании политики сельского поселения по развитию малого и среднего предпринимательства (Совет предпринимателей);

- вовлечение в предпринимательскую деятельность представителей различных слоев населения;

- увеличение доходов населения и создание условий для самореализации граждан;

- поддержка в продвижении местных товаропроизводителей посредством ярмарочно-выставочных мероприятий.

При проведении конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для закупки товаров, услуг для нужд Симонтовского сельского поселения Мглинского муниципального района Брянской области  субъектам малого предпринимательства оказывается преимущество.

В рамках реализации политики в области развития малого и среднего предпринимательства определены следующие приоритеты:

    - организация мероприятий по сбыту сельскохозяйственной продукции;

    - производство товаров народного потребления продовольственного и промышленного назначения;

    - развитие народных ремесел, туризма;

    - бытовые услуги (ремонт, реставрация и пошив обуви; ремонт и пошив верхней одежды; фотография; парикмахерские и др.)

    - строительство, в том числе жилья;

    - выполнение дорожных работ;

    - производство строительных материалов.

Система программных мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства представлена следующими направлениями:

    - Сдача в аренду земли с целью производства сельскохозяйственной продукции, организации культурного отдыха населения, создания новых рабочих мест, увеличения местного бюджета.

    - Проведение различных конкурсов среди предпринимателей.

    - Сдача в аренду не жилых муниципальных помещений и помещений муниципальных учреждений и предприятий под создание и развитие приоритетных сфер услуг.

Благоустройство

Все возрастающее значение в формировании имиджа любой территории приобретают чистота и качество благоустройства. Статьей 14 Федерального закона N 131- ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" определены вопросы местного значения поселений в части создания благоприятных условий для жизнедеятельности граждан в контексте благоустройства. Чистота и благоустройство территории обеспечивают нормальное функционирование сложного организма. С улучшением чистоты и качества благоустройства территории, благоустройства скверов и парков находящихся на территории городского и сельских поселений, увеличится привлекательность Симонтовского сельского поселения Мглинского муниципального района Брянской области  для населения. Улучшение имиджа городского и сельских поселений привлечет в экономику внешние инвестиции, благодаря которым повысится качество жизни населения.

При обустройстве придомовой территории и дворов необходимо уделять больше внимания созданию зеленых уголков отдыха с применением архитектурных композиции. Планируется привлечение жителей городского и сельских поселений для выполнения работ по благоустройству территории городского и сельских поселений и участия в конкурсах проводимых администрацией Симонтовского сельского поселения Мглинского муниципального района Брянской области.

Социальное развитие

Уровень и качество жизни напрямую зависят от состояния и обеспеченности городского и сельского населения жильем, инженерной инфраструктурой, социальными объектами - школами, медицинскими, культурно-досуговыми учреждениями.

В рамках социального развития предполагается проведение программных мероприятий по развитию личных подсобных хозяйств в городском и сельских поселениях и участие в реализации целевых программах.

Таким образом, Программа развития Симонтовского сельского поселения Мглинского муниципального района Брянской области  на 2023-2040 гг. представлена в виде совокупности конкретных мероприятий и ожидаемых результатов, сгруппированных по обозначенным выше системным признакам и направленных на достижение основных социально-экономических целей поселений Симонтовского сельского поселения Мглинского муниципального района Брянской области  на основе эффективного использования имеющихся ресурсов и потенциала территории.

# 4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

- Таблица 7- Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов (по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Симонтовского сельского поселения Мглинского муниципального района Брянской области.

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, тыс .руб |  |  |  |  |  | Всего, тыс. Руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2029-2040 |  |
| Мероприятия по развитию объектов образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт здания МБОУ «Симонтовская СОШ» | Местный и областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 30349 | 0 | 30 349 |
| Итого на мероприятия по развитию объектов образования |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 349 |
| Всего на мероприятия по развитию социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 349 |

# 5.  Оценка эффективности мероприятий включенных в программу социальной инфраструктуры

При реализации Программы ожидаются следующие результаты:

- повышение качества, комфортности и уровня жизни;

- нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной инфраструктуры жителей поселения в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта;

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ежегодного выполнения Программы ответственными исполнителями.

Целью и задачами оценки эффективности реализации Программы являются выявление соответствия выполнения программных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры установленным в Программе параметрам и нормативам градостроительного проектирования, своевременное выявление и корректировка отклонений от утвержденных целей и задач Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа выполнения программных мероприятий и достижения значений целевых индикаторов Программы и определяется при достижении целевых индикаторов в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8 - Целевые индикаторы программы развития социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измер | Значение целевого индикатора по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2040 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обеспечение нормативной населения потребности в учреждениях образования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | обеспечение нормативной потребности населения в дошкольных образовательных учреждениях | Мест человек | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 1,2 | доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1,3 | обеспечение нормативной потребности населения в общеобразовательных учреждениях | Мест человек | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 |
| 1,4 | доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1,5 | обеспечение нормативной потребности населения в организациях дополнительного образования | Мест человек | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | Обеспечение нормативной потребности населения в объектах здравоохранения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | обеспечение нормативной потребности населения в аптечных пунктах | Шт. | - | - | - | - | - | - |
| 2,2 | обеспечение нормативной потребности населения в койко-местах | Койко -день/1человек в год | - | - | - | - | - | - |
| 2,3 | вместимость стационаров | Койко-мест | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Обеспечение нормативной потребности населения в объектах культуры, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | обеспечение нормативной потребности населения в учреждениях клубного типа, в том числе: | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3,2 | обеспечение нормативной потребности населения в музеях | 1шт/поселение | - | - | - | - | - | - |
| 3,4 | вместимость клубов | мест | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 3,5 | вместимость библиотек | Экземпляров шт. | 4044 | 4044 | 4044 | 4044 | 4044 | 4044 |
| 4 | Обеспечение нормативной потребности населения в объектах физической культуры и массового спорта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4,1 | обеспечение населения в плоскостных сооружениях | кв.м. | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 4,2 | Обеспечение потребности в детских площадках | кол | - | - | - | - | - | - |
| 4,3 | Обеспечение культурно-спортивного комплекса | кв.м. | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |

# 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы

Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры связано, в первую очередь, с необходимостью оперативного обеспечения граждан и организаций достоверной, актуальной, юридически значимой информацией о современном и планируемом состоянии территории муниципальных образований Мглинского района в электронном виде, реализацией возможности получить в электронном виде ключевые документы, необходимые для осуществления инвестиционной деятельности по реализации социальных проектов, от разработки градостроительной документации и предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию.

Совершенствование нормативно-правовой базы является важнейшим инструментом воздействия на внутреннюю среду, в которой будет осуществляться реализация программных мероприятий.

Основной целью совершенствования нормативно-правовой базы является создание необходимых условий для развития потенциала Симонтовского сельского поселения Мглинского муниципального района Брянской области и обеспечения устойчивого экономического роста, сбалансированного социального и экологического развития.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы являются:

- стимулирование инвестиционной деятельности;

- совершенствование порядка использования земельных ресурсов;

- формирование благоприятного социального климата.

Стимулирование инвестиционной деятельности через создание действенных правовых и административных инструментов.

Недостаточная инвестиционная активность является одной из наиболее важных проблем социально-экономического развития Симонтовского сельского поселения Мглинского муниципального района Брянской области.

Серьезными препятствиями на пути к росту инвестиционной активности являются высокий инвестиционный риск и недостаток возможностей выгодного вложения капитала.

Совершенствование нормативно-правовой базы в данной области направлено на уменьшение инвестиционного риска путем стимулирования создания страховых фондов, предоставления государственных гарантий, льгот и иных форм государственной поддержки. Немаловажным направлением в данной сфере является упорядочение земельных отношений, обеспечение рационального природопользования при минимизации отрицательных воздействий на окружающую среду, что должно стать стимулом к активизации инвестиционной деятельности, повышению инвестиционной привлекательности сельского поселения.

Большую роль в данной работе будет играть взаимодействие с федеральными и региональными органами власти по совершенствованию порядка лицензирования и ввода в промышленную эксплуатацию стратегических месторождений полезных ископаемых, лесных и водных ресурсов.

Данное направление предполагает разработку и принятие ряда нормативных актов, направленных на улучшение социального положения социально незащищенных и малоимущих слоев населения. Большое внимание будет посвящено повышению уровня жизни инвалидов, совершенствованию порядка предоставления медицинских, образовательных и других социальных услуг малоимущим слоям населения.