- Утверждена постановлением администрации Мглинского района

- От____________ №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Строительство, реконструкция, модернизация объектов питьевого водоснабжения Мглинского района в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода»

- Мглин 2020 г.

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Строительство, реконструкция, модернизация объектов питьевого водоснабжения Мглинского района в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода»

| Наименование муниципальной программы | Строительство, реконструкция, модернизация объектов питьевого водоснабжения Мглинского района в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Мглинского района |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Перечень подпрограмм | Отсутствуют |
| Перечень проектов (программ) реализуемых в рамках муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение сохранности, восстановления, устойчивого функционирования и развития систем водоснабжения Мглинского района |
| Задачи муниципальной программы | Увеличение количества домовладений обеспеченных водой из централизованных источников. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации муниципальной программы – 2020-2024 годы. |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Общий объем средств на реализацию муниципальной программы составляет 8956,2836 тыс. рублей, в том числе: на 2020 год – 0,00 тыс. рублей; на 2021 год – 4594,78649 тыс. рублей; на 2022 год – 2028,60331 тыс. рублей; на 2023 год – 2332,89380 тыс. рублей; на 2024 год – 0,00 тыс. рублей; в том числе средства федерального бюджета 8654,283 тыс.руб., из них: на 2020 год – 0,00 тыс. рублей; на 2021 год – 4439,8530 тыс. рублей; на 2022 год – 1960,20 тыс. рублей; на 2023 год – 2254,230 тыс. рублей; на 2024 год – 0,00 тыс. рублей; в том числе средства областного бюджета 87,417 тыс.руб., из них: на 2020 год – 0,00 тыс. рублей; на 2021 год – 44,847 тыс. рублей; на 2022 год – 19,80 тыс. рублей; на 2023 год – 22,770 тыс. рублей; на 2024 год – 0,00 тыс. рублей; в том числе средства местного бюджета 88,300 тыс.руб., из них: на 2020 год – 0,00 тыс. рублей; на 2021 год – 45,30 тыс. рублей; на 2022 год – 20,0 тыс. рублей; на 2023 год – 23,0 тыс. рублей; на 2024 год – 0,00 тыс. рублей. |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию проектов (программ) реализуемых в рамках муниципальной программы | Отсутствуют |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Динамика достижения целевых показателей муниципальной программы представлена в приложении №4 |

1. Характеристика проблемы

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Мглинского района №705 от 07.11.2013 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мглинского района» с изменениями внесенными постановлением администрации Мглинского района от 31.10.2018 года. №602

Разработка муниципальной программы вызвана необходимостью обеспечения устойчивого функционирования и развития систем водоснабжения Мглинского района, привлечение бюджетных и внебюджетных средств для выполнения запланированных мероприятий, обеспечения сохранности, восстановление и развития объектов водоснабжения, соответствующих нормативным требованиям.

На сегодняшний день водопроводные сети района находятся в хозяйственном ведении МУП «Мглинский районный водоканал».

По данным МУП «Мглинский районный водоканал», износ коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими показателями: водопроводное хозяйство – 83 %.

Работы, проводимые эксплуатирующей организацией по замене ветхих сетей, позволяют поддерживать их в безаварийном состоянии, но не дают должного эффекта, так как старение сетей происходит быстрее и замены требуют все больше изношенных сетей, что приводит к увеличению затрат на их ремонт, большим потерям воды при транспортировке.

Приведенные факторы состояния объектов системы водоснабжения района свидетельствуют о том, что единственным способом преодоления сложившейся ситуации является строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, которая обеспечит развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повысит качество производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшит экологическую ситуацию на территории района и снизит энергоемкость производства.

В связи с тем, что системы водоснабжения довольно капиталоёмки  добиться существенных изменений параметров их функционирования за короткий промежуток времени невозможно. Исходя из этого целесообразно использовать программно-целевой метод решения перечисленных выше проблем.

2. Анализ результатов оценки централизованных систем водоснабжения.

Для обеспечения 99,8% населения качественной питьевой водой и достижения планового показателя увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения на 3,3 % (463 человек) необходимы строительство и реконструкция объектов, представленных в приложении №1.

3. Обоснование необходимости и достаточности перечня объектов для достижения целевых показателей.

В перечень объектов вошли объекты, строительство (реконструкция) которых позволит  достичь  плановых  значений показателей  качества объектов централизованных систем водоснабжения.

4.  Расчет бюджетной эффективности.

Показатель бюджетной эффективности определяется по формуле:

Eэ = Vф / Pк, где:

Vф - объем инвестиций из федерального бюджета (тыс. рублей);

Pк – прирост доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения (процент):

Pк = (Ч2к - Ч1к) / Чобщ * 100, где:

Ч1к - численность  населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения по состоянию на дату установления базового значения  данного целевого показателя;

Ч2к - численность  населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения после ввода объекта в эксплуатацию;

Чобщ - общая численность населения Мглинского района.

Рейтинг объектов:

| Позиция в рейтинге | Наименование объекта | Объем инвестиций из федерального бюджета, тыс. рублей | Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения, процент | Значение показателя бюджетной эффективности, рублей/процент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство артезианской скважины по 2-му пер.Ворошилова в г. Мглин Мглинского района Брянской области | 4439,853 | 2,7 | 1644390 |
| 2 | Реконструкция водопроводной сети в н.п.. Новая Романовка Мглинского района Брянской области | 1 960,20 | 0,34 | 5765294,118 |
| 3 | Реконструкция водопроводной сети в н.п. Высокое Мглинского района Брянской области | 2 254,23 | 0,26 | 8670115,385 |
|  | итого | 8654,283 |  |  |

5.Основные цели и задачи муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются:

- обеспечение сохранности, восстановления, устойчивого функционирования и развития систем водоснабжения Мглинского района.

Задачами муниципальной программы являются:

- увеличение количества домовладений обеспеченных водой из централизованных источников.

6.Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа планируется к реализации в один этап.

Сроки реализации муниципальной программы – 2020-2024 годы (приложение № 2).

7. Описание основных мер правового регулирования, направленных на достижение целей и (или) конечных результатов

- На муниципальном уровне осуществляется:

нормативно-правовое обеспечение реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации в части регулирования правоотношений в жилищно-коммунальном комплексе;

обеспечение предусмотренных муниципальной программой преобразований;

целевое использование выделяемых на модернизацию объектов водоснабжения средств.

Для достижения намеченных целей необходимы согласованные действия всех уровней власти на основе общих принципов, целей и конкретных условий их реализации, а также передового опыта. Муниципальная программа направлена на консолидацию бюджетных средств, а также собственных средств муниципальных предприятий для решения задачи модернизации жилищно-коммунального комплекса, а также на повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса.

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем средств на реализацию муниципальной программы  составляет 8956,2836 тыс. рублей, в том числе:

на 2020 год – 0,00 тыс. рублей;

на 2021 год – 4594,78649 тыс. рублей;

на 2022 год – 2028,60331 тыс. рублей;

на 2023 год – 2332,89380 тыс. рублей;

на 2024 год – 0,00 тыс. рублей;

в том числе средства федерального бюджета 8654,283 тыс.руб., из них:

на 2020 год – 0,00 тыс. рублей;

на 2021 год – 4439,8530 тыс. рублей;

на 2022 год – 1960,20 тыс. рублей;

на 2023 год – 2254,230 тыс. рублей;

на 2024 год – 0,00 тыс. рублей;

в том числе средства областного бюджета 87,417 тыс.руб., из них:

на 2020 год – 0,00 тыс. рублей;

на 2021 год – 44,847 тыс. рублей;

на 2022 год – 19,80 тыс. рублей;

на 2023 год – 22,770 тыс. рублей;

на 2024 год – 0,00 тыс. рублей;

в том числе средства местного бюджета 88,300 тыс.руб., из них:

на 2020 год – 0,00 тыс. рублей;

на 2021 год – 45,30 тыс. рублей;

на 2022 год – 20,0 тыс. рублей;

на 2023 год – 23,0 тыс. рублей;

на 2024 год – 0,00 тыс. рублей.

Объемы финансирования муниципальной программы приведены в приложении №3.

9.  Перечень и описание мероприятий муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы:

Изготовление проектно - сметной документации, проведение государственной экспертизы, выдача технических условий и согласование проекта, проведение проверки на соответствие требованиям промышленной безопасности по строительству, реконструкции, капитального ремонта объектов водоснабжения;

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов водоснабжения

10.  Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.

После реализации регионального проекта «Чистая вода» доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой после реализации проекта повысится с 96,5% до 99,8% приложение №4.

Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий муниципальной программы приложение № 5.