РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МГЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2011г. № 256

г. Мглин

О мерах по обеспечению охраны лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов района от пожаров в 2011 году.

В целях своевременного осуществления мер   пожарной безопасности и тушения лесных пожаров, в соответствии со статьями 19, 51-53, 8.83, Лесного Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Утвердить план мероприятий по охране лесов от пожаров на территории Мглинского района в 2011 году.

- Рекомендовать главам сельских поселений разработать планы оперативных мероприятий по борьбе с лесными пожарами, мобилизации дополнительных сил и средств.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района, начальника отдела по строительству, архитектуре ЖКХ, транспорту и связи Галицкого СВ.

Глава администрации района

Н.Н.Кондрат

Исп.Боков Ф.В.

Тел.2-25-45 т

/ I

Направить: 1.В дело

2.Галицкому С.В

З.Бокову Ф.В.

4.Главам сельских администраций

5.ГКУ «Мглинское лесничество»

6.ГКУ «Лесопожарная служба»

7.КФХ «Ромашка»

8.000 «Ремстройсервис»

9.000 «Лесстройтранссервис»

10.000 «ДОЦ плюс»

11. Колхоз «Дуброва»

ПЛАН

мероприятий по охране лесов от пожаров на территории Мглинского район

i	■*

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 |  |
| 1. | Проведение совещания с арендаторами лесных участков, руководителями лесных участков, руководителями организаций, имеющих линейные сооружения, полосы отвода и охранные зоны объектов проходящие через лесные массивы, по отработке взаимодействия в области охраны лесов от пожаров. | март |  |
| 2. | Заключение договоров на выполнение профилактических противопожарных мероприятий | до начала пожароопасного сезона |  |
| 3. | Проведение ремонта противопожарной техники и оборудования, укомплектование ПСПИ арендаторов в соответствии с нормами, создание необходимого запаса ГСМ, обеспечение личного состава лесопожарных формирований средствами индивидуальной защиты | до начала пожароопасного сезона |  |
| 4. | Обеспечение подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников, выполняющих работы по тушению лесных пожаров | в течение пожароопасного сезона |  |
| 5. | Разработка маршрутов патрулирования земель лесного фонда и их утверждение | март |  |
| 6. | В целях снижения весенней горимости лесов проведение контролируемых выжиганий сухих горючих материалов | в период снежного покрова |  |

| 7. | Проведение работ на выполнение требований противопожарной безопасности на просеках, на которых проходят электропередачи и связи, в полосах отвода и охранных зонах трубопроводов, а также в полосах отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы. | В течение противопожарного сезона |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Создание диспетчерского пункта управления по тушению лесных пожаров | март |  |
| 9. | Осуществление проверки готовности к пожароопасному сезону ГКУ Брянской области « Лесопожарная служба», осуществляющего меры пожарной безопасности и тушение лесных пожаров, арендаторов лесных участков. | март-апрель |  |
| 10. | Осуществление контроля выполнения арендаторами лесных участков планов противопожарных мероприятий, предусмотренных проектами освоения лесов | в течение года |  |
| 11. | Создание районной комиссии для оперативного руководства борьбы с лесными пожарами | март |  |
| 12. | Выполнение комплекса работ пожарной безопасности в лесах, включая содержание дорог противопожарного назначения, устройство минерализованных полос, уход за ними, элементы благоустройства. | в течение пожароопасного сезона |  |
| 13. | Обеспечение контроля за своевременным и качественным выполнением мероприятий по противопожарному обустройству лесов | в течение пожароопасного сезона |  |
| 14. | Осуществление контроля за соблюдением требований Правил пожарной безопасности в лесах при проведении рубок лесных насаждений | в течение года |  |
| 15. | Проведение работы профилактике правонарушений в сфере охраны лесов от пожаров, используя при этом возможности участковых уполномоченных органов внутренних дел. | в течение пожароопасного сезона |  |
| 16. | Проведение комплекса противопожарных мероприятий в полосах отвода автомобильных дорог местного значения, сопредельных с землями лесного фонда | в течение пожароопасного сезона |  |
| 17. | Публикация статей в местной печати по вопросам охраны лесов от пожаров, соблюдению Правил пожарной безопасности в лесах, бережного отношения населения к лесам. | в течение пожароопасного сезона |  |
| 18. | Осуществление государственного пожарного надзора за выполнением требований пожарной безопасности на объектах и в населённых пунктах, сопредельных с землями лесного фонда, в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ « О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и противопожарного контроля» | в течение пожароопасного сезона |  |

20.       Заключение договоров на оказание услуг по привлечению техники для тушения лесных пожаров с арендаторами лесных участков

21.        Установка у дорог информационных щитов, аншлагов с указанием номеров телефонов                      для         соблюдения о пожарах.

Уточнение перечня населённых пунктов расположенных в непосредственной близости от
лесного фонда, проведение их противопожарного обустройства

Создание запасов средств пожаротушения и пожарного инвентаря в населённых пунктах,
расположенных в непосредственной близости от лесных насаждений. Запрещение
сжигания сухой травы, мусора и опавшей листвы деревьев в черте населённых пунктов
при повышенной погодной пожарной опасности

24.      Создание и организация дежурств добровольных пожарных формирований в населённых пунктах, подготовка средств пожаротушения.

Обеспечение ежедневного представления информации о проведённых профилактических, организационно-технических противопожарных мероприятий в ЕДС

Проведение учений по отработке тактики и техники тушения лесных пожаров

26.

Организация координации деятельности   подразделений ГПС, предприятий и организаций, участвующих в тушении лесных и торфяных пожаров, а также сельхозпалов

до начала

пожароопасного

сезона

март-апрель

апрель

апрель-октябрь

март- апрель

в течение

пожароопасного

сезона

апрель-май

в течение

пожароопасного

сезона